IGP - 2220/36/09                                                    Ustrzyki Dolne  20.04.2009 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadanie pn.

„Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptacje budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na Przedszkole„                              w m-ci Ustrzyki Dolne

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne  ul. Kopernika 1              38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 09.04.2009 r. wpłynęło pismo-fax                                       i w dniu 10.04.2009 r. wpłynęło pismo zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptacje budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne.  Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na Przedszkole”  w m-ci Ustrzyki Dolne z prośbą                 o wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ :

1. Warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu jest m.in. przedłożenie wykazu wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat (…) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (…) - pkt. 9.7 SIWZ.

Prosimy o określenie wartości minimum dla każdej z robót budowlanych ujętych w wykazie - załącznik Nr 4.

2. W związku z nieprecyzyjnym określeniem kwestii dotyczącej zdolności technicznej - w zakresie wykazu personelu, proponujemy by treść pkt. 9.8 SIWZ uzyskał treść zgodną z § 1 ust. 2 pkt. 5, 5a, 6  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

3. § 1 ust. 1 projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Zamawiający przewiduje ewentualne ograniczenie zakresu robót ?

4. Zgodnie z pkt.21.3 SIWZ. Zamawiający wymaga wskazania już na etapie składania ofert formy w jakiej wniesione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia. Wymóg ten jest sprzeczny z art. 148 ustawy Pzp,      gdyż o wyborze formy zabezpieczenia decyduje wybrany Wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Postulujemy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

5. Projekt umowy - § 11 - według tego paragrafu odstąpienie od umowy przysługuje jedynie Zamawiającemu. Prosimy o uzupełnienie zapisu o prawo odstąpienia od umowy dla Wykonawcy :

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru poszczególnych elementów robót, odbioru końcowego robót bądź podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

b) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem prawidłowo przygotowanego placu budowy o ponad 14 dnia roboczych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

c) Zamawiający opóźnia się z dokonaniem płatności uzgodnionych w niniejszej umowie o ponad 30 dni.

6. Projekt umowy § 11 ust. 3 pkt. 1 lit. a  stanowi iż :

„ Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia”

Proponujemy by do treści § 11 ust. 3 pkt. 1 lit. a  dodano zapis:

„Materiały i urządzenia zakupione na poczet realizacji zadania spełniające wymagane parametry techniczne i dokumenty świadczące o ich jednoznacznym celu przeznaczenia, które znajdują się na placu budowy będą w tym przypadku częścią składową ujmowaną przy sporządzaniu protokołu z inwentaryzacji robót w toku”.

7. W załączniku Nr 3 do SIWZ  Zamawiający wymaga podania informacji                        o podwykonawcach m.in. nazw (Firm) podwykonawców, kwota nalaności za wykonanie powierzonej części zamówienia oraz oświadczenie podwykonawcy               o realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego.

Powyższe żądanie nie znajduje oparcia w treści art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający może żądać jedynie wskazania którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, gdyż zapisy załącznika nr 3 w tym zakresie pozostają w sprzeczności z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp.

8. Projekt umowy - § 12 ust. 1 stanowi iż ;

„Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp”

Informujemy iż po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 24.10.2008 r. aktualny zapis art. 144 brzmi następująco:

„1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu    o zamrowieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.”

Wnosimy o podanie w SIWZ okoliczności (warunków) w jakich zmiana umowy   będzie dopuszczalna.

9. Prosimy o podanie koloru okien PCV. Standardowe wykonanie to kolor biały.

10. Prosimy o podanie koloru ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej – kolor biały i brązowy to wykonanie standardowe.

11. Brak rysunku szczegółowego na balustradę schodową – jakie przekroje, opis mówi o ze stali nierdzewnej wypełnione płytami ze szkła klejonego bezpiecznego.

12. Brak zestawienia i rysunku szczegółowego detalu osłon na grzejniki – ile sztuk i jaki wymiar?

Przedmiar przewiduje 71 m2.

13. Brak rysunków konstrukcyjnych i wykazu stali zbrojeniowej – czy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót?.

14. W § 1 pkt.  3 projektu umowy: szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót.

Jak się ma ten zapis do zapisu § 4 pkt. 3, który mówi że należy wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 „zgodnie z projektem, opisem przedmiotu umowy i przedmiarami robót „skoro w § 1 ust. 1 pisze „zakres rzeczowy obejmuje miedzy innymi wykonanie (…)”.

W opisie technicznym roboty budowlane której jest integralna częścią specyfikacja mowa jest również o elewacji, balustradach, pochylni, rurach spustowych i podokiennikach z blachy, więc zapis że należy wykonać zgodnie z projektem i opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem jest nie logiczny, gdyż przedmiar robót nie obejmuje wszystkich robót ujętych w projekcie oraz opisie technicznym. Dotyczy to ust. 5 p.p. 5.5 opisu przedmiotu zamówienia gdzie mowa jest że przy ustaleniu ceny oferty należy przeanalizować przedmiar robot w celu uniknięcia różnic w ilościach robót lub nie ujętych robot.  - Przez kogo?

15. W projekcie umowy § 6 wynagrodzenie i rozliczenie finansowe w pkt. 1 mowa jest o wynagrodzeniu Wykonawcy.

Proponujemy umieścić zapis : ‘Za wynagrodzenie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie wstępne Wykonawcy w wysokości brutto .....  w/w uwaga podyktowana jest tym ze rozliczenie ostateczne nastąpi kosztorysem powykonawczym § 6 pkt. 7.

Na powyższe zapytania udziela się następujących odpowiedzi:

Ad 1. Zgodnie z zapisem w pkt 9.7 SIWZ to nie Zamawiający a Wykonawca  ma wykazać, że wykonał roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Jeżeli roboty będące przedmiotem zamówienia będą wyliczone np. na 1.000.000 zł to w załączniku Nr 4 należy wykazać co najmniej 1 zadanie    o zakresie i złożoności oraz wartości z przedmiotem zamówienia                  (pkt. 8.11 – warunki techniczne  lit.b)

Ad 2. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany treści w pkt. 9.8 SIWZ                           tj. dotyczącej zdolności techniczne j - w zakresie wykazu personelu.

Użyte określenia i wymagania są zgodne z § 1 ust. 2 pkt. 5, 5a, 6  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Ad 3. Zapis w § 1 ust. 1 pkt. 7 informuje, że w przypadku wystąpienia robót które w trakcie realizacji mogą nie być konieczne do wykonania lub mogą pozostać w istniejącym stanie (np. przebudowa ścianek, skucia tynków, itp.) to zakres robot ulegnie zmniejszeniu.

Ad 4. Zamawiający skreśla zapis dotyczący wymagania wskazania już na etapie składania ofert formy w jakiej wniesione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wiersze oznaczone gwiazdkami w pkt. 21.3  po ust. 5 należy wykreślić tj.

*   należy wskazać formę wniesienia zabezpieczenia – w projekcie umowy

** wzór zapisu warunków gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej          w załączeniu do projektu umowy

Ad 5. Zamawiający wprowadza uzupełnienie zapisu w § 11  o pkt

1a . Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli :

- zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur  mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonej w niniejszej umowie,

- zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

Ad 6. Zamawiający nie akceptuje dodanie proponowanego zapisu do treści               § 11 ust. 3 pkt. 1 lit. a

- co znaczy, że w przypadku odstąpienia od umowy materiały i urządzenia zakupione przez Wykonawcę na poczet realizacji zadania nie będą częścią składową przy sporządzaniu protokołu z inwentaryzacji robót w toku.

Ad 7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - należy wypełnić tylko kolumnę 2  tj. Rodzaj powierzonej części zamówienia.

Kolumny 1, 3 i 4 oraz 2 wiersze pod kolumną nie wypełniać.

Ad 8. Zamawiający nie widzi potrzeby przepisywania treści art. 144 ustawy Pzp do projektu umowy.  W § 12 pkt 1 projektu umowy Zamawiający podaje podstawę do ewentualnej zmiany umowy dopuszczalnej ustawą Pzp.

Okoliczności czy warunki w jakich zmiana będzie dopuszczalna podano            w SIWZ w pkt 22 a szczegółowo w § 2 ust. 3 projektu umowy.

Ad 9. Kolor okien z PCV należy przyjąć biały.

Ad 10. Kolor ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej należy przyjąć biały.

Ad 11. W załączeniu rysunek na balustradę schodowa (fragment).

Ad 12. W załączeniu rysunek na osłonę grzejników.

Ad 13. Do wyliczenia przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót

Ad 14. W § 1 ust. 1 projektu umowy zawarty jest opis przedmiotu zamówienia związany z realizacja zadania. W zdaniu „zakres rzeczowy obejmuje miedzy innymi wykonanie (…)” Zamawiający określa elementy oraz  główne rodzaje robót. W § 4 pkt. 3, Zamawiający precyzuje § 1 ust. 1 który mówi, że zakres należy wykonać w oparciu o projekt techniczny oraz przedmiar robót.

Załączony do dokumentacji przetargowej opis techniczny jest opracowany dla całości zadania. W tym postępowaniu realizowana tylko część zadania, która to obejmuje zakres pokazany w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót.

Ust. 5 p.p. 5.5 opisu przedmiotu zamówienia gdzie mowa jest że przy ustaleniu ceny oferty należy przeanalizować przedmiar robot w celu uniknięcia różnic w ilościach robót lub nie ujętych robot.                             Na pytanie przez „Przez kogo?” - odpowiadam przez Wykonawcę.

Ad 15. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych określeń.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki :

1. Rysunek balustrady schodowej

2. Rysunek osłony na grzejniki

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a