ZP-340/      /2009

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

###### 1.  Nazwa i adres Zamawiającego;

###### Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1    38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 0-13 461 15 05;   0-13 460 80 00    fax  0-13 460 80 16

REGON 370440070    NIP 6891190300

powiat: bieszczadzki,   województwo: podkarpackie;   kraj: Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2.  Tryb udzielenia zamówienia;

zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja   istotnych warunków zamówienia :

- strona internetowa:   www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

- w siedzibie zamawiającego pokój nr 12  w godzinach od 800 – 1500 .

- po uprzednim zamówieniu za pośrednictwem poczty

Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.                                                                        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest                                                    Pan Fryderyk Brózda  - tel. 013 460 80 26

4.   Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;

Projekt jest finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „ Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych związanych  z realizacją projektu o nazwie:

Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych    w Ustrzykach Dolnych „ Etap II -   na zadaniach;

Zadanie nr I

Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Bełska w Ustrzykach Dolnych

Na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Jana Pawła II na długości 250 mb

Zakres robót przewiduje:

- remont jezdni asfaltowej o szerokości 6,05 m przez wyrównanie nierówności do profilu masa asfaltową na gorąco przy średniej grubości   2 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm z masy asfaltobetonu o powierzchni 1755,91 m2

- wymianie zniszczonej nawierzchni obustronnych chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szer. 1,50 – 2,00 m na kostkę brukową  grub. 6cm a na wjazdach grub. 8 cm z  uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej wraz z wymianą  zniszczonych krawężników bet. 15 x 30 cm i obrzeży 30 x 8 cm na nowe – o powierzchni  1094,50 m2

Zadanie nr II

Remont i przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Korczaka w Ustrzykach Dolnych

Zakres robót przewiduje:

  - przebudowę niedrożnego odwodnienia jezdni w rejonie Posterunku Energetycznego przez przebudowę 2-ch studzienek ściekowych  i podłączenie ich do istniejącej  w chodniku przy parkingu studni kd , kolektorem z rur betonowych długości 20,0 mb

  - wzmocnienie istniejącej jezdni asfaltowej na długości 345 mb o szerokości 6,0 – 7,0 m przez wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm i warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego o powierzchni 2 478,0 m2

  - regulację pionową istniejących w jezdni włazów kanałowych, krat ściekowych          i studzienek telekomunikacyjnych w chodniku – szt 26

  - przebudowę obustronnych chodników o łącznej długości 126,0m +210,50 m = 336,50 m  i szerokości 0,75 – 1,50 m polegającą na wymianie zniszczonej nawierzchni z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową betonową grub. 6 cm,   a na zjazdach grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej z uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej wraz z wymianą krawężników bet. 15 x 30 cm i obrzeży bet. 8 x 25 cm na nowe o powierzchni 398 m2 + 198 m2 = 596,0 m2

  - przebudowę bocznej drogi w prawo ( ciąg pieszo – jezdny) długości 70 m i szerokości  3,0 m polegającą na ulepszeniu istniejącej nawierzchni gruntowej żużlowej przez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na podbudowie tłuczniowej grub. 15 cm obramowanej obustronnym krawężnikiem bet. 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z przebudową zniszczonych schodów betonowych skarpowych długości   8,39 m i szerokości 3,10 m

Zadanie nr III

Remont i przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Rynek Dolny

w Ustrzykach Dolnych

Zakres robót przewiduje:

A.  Przebudowę istniejących  zniszczonych nawierzchni asfaltowych

- odcinek k/apteki na długości 109,0 m i średniej szer. 7,0 m

- odcinek k/biblioteki na długości 56,50 m i średniej szer. 8,90 m

- odcinek do ul. Kolejowej na długości 183,50 m i średniej szer. 7,40 m

polegający na wzmocnieniu  jezdni asfaltowej :

- przez wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm i w-wy ścieralnej gr.4 cm                           z asfaltobetonu na najbardziej zniszczonym odcinku długości 62,50 m – wzdłuż Nadleśnictwa + 18 m poniżej Biblioteki o powierzchni : 545,25 m2 +234,0 m2 = 779,25 m2

- przez  wykonanie warstwy profilowej grub. 2 cm i w-wy ścieralnej grub.6 cm              z asfaltobetonu na długości 109,0 m + (183,50 – 62,50 = 121m ) = 230,0 mb             o powierzchni : 769 m2 + 1112,88 m2 = 1881,88 m2

- przez wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 4 cm na długości 41,50 m o powierzchni 529,50 m2  z dopasowaniem jej do już istniejącej nawierzchni Rynku z kostki brukowej

- poszerzeniu jezdni o 1,0 m z szerokości 5,00 m do 6,00 m na długości 62,50 m wzdłuż Nadleśnictwa z wykonaniem pełnej konstrukcji jezdni grubości                   w-wy 50 cm:

-   40 cm  podbudowa tłuczniowa

-   10 cm ( 6+4) nawierzchnia asfaltowa

  - Wymianę załamanego w jezdni kolektora kd 300 na długości 111 m na nowy wraz z przebudową studzienek ściekowych – szt 2

  - Regulację pionową istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych   – szt 10

  - Przebudowę chodników o łącznej długości: 25,0 m+141,0 m =166,0 mb i szerokości  1,0 – 2,50 m polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową betonową grub. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej wraz z wymianą krawężników bet. 15 x 30 cm i obrzeży  8 x 25 cm na nowe o powierzchni 66 m2+ 236 m2 = 302,0 m2

Zadanie nr IV

Wykonanie remontu  chodników  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinkach:  strona prawa - od km 0+000 – 0+289 , strona lewa – od km 0+000 – 0+272

Zakres robót przewiduje:

- strona prawa : 289 m od km 0+000 – 0+289

- strona lewa: 272 m od km 0+000 – 0+272

- wymianę zniszczonej nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm szerokości 2,50 m wraz z płytką odbojową szerokości 0,50 m na kostkę brukową grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm z uzupełnieniem podbudowy tłuczniowej grub. w-wy 6 cm wraz z wymianą krawężników betonowych 15 x 30 cm i obrzeży              8 x 25 cm na nowe o powierzchni : 1775,39 m2

- regulację pionową istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych i studzienek telefonicznych – szt 12

Zadanie nr V

Wykonanie remontu i przebudowy drogi gminnej  w ciągu ul. Stokowej                            w Ustrzykach Dolnych

Zakres robót przewiduje:

a)   remont jezdni tłuczniowej na odcinkach:

- W4-B-W6 - na długości 124 m i zasadniczej szerokości 6,0 m

- W6 – W11 - na długości 60 m i zasadniczej szerokości 3,50 m

polegający na :

- wzmocnieniu nawierzchni przez wykonanie górnej warstwy podbudowy grub.10 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z jednokrotnym utrwaleniem przy użyciu  emulsji asfaltowej i grysów kamiennych oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 6 cm z betonu asfaltowego o powierzchni : 927,90 m2 + 259,51m2    = 1 187,41 m2

- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z tłucznia sort. 25 – 60 mm na odcinkach nawierzchni ulepszonej gruntowej długości 49 mb odcinka W4-B-W6 oraz długości 60 m odcinka W6 – W11 o powierzchni 477,90 m2+ 259,51 m2 = 737,41 m2

b)   przebudowę niedrożnych studzienek ściekowych ulicznych : szt 3

- regulację pionową istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych  w ilości: 3 szt

- uzupełnienie brakującego krawężnika betonowego 15 x 30 cm w ilości :

279,82 m + 98,56 m = 378,38 mb

Zadanie nr VI

Wykonanie remontu i przebudowy drogi gminnej

w ciągu ul. W. Pola w Ustrzykach Dolnych

Zakres robót przewiduje:

- Przebudowę jezdni tłuczniowej na odcinkach:

- W0 – W02 na długości 104 mb i szerokości zasadniczej 6,00 m

- W02 –W04 ( w prawo) na długości 190 m i szerokości zasadniczej 4,50 m

- W02-W3-W5 na długości 82 m i szerokości zasadniczej 6,0 m

polegającą na wzmocnieniu nawierzchni przez wykonanie górnej w-wy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 6 cm z betonu asfaltowego  o powierzchni :625,20 m2+ 1076,0 m2= 492,0 m2 = 2 193,20 m2

- Przebudowę jezdni o nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem na odcinkach:

- A-B-C długości 92,78 m i szerokości 4,50 m

- W02-W3-W5 na długości 80,0 m+ 11,0 m+ 14,0m = 105 mb

szerokości  zasadniczej 6,0 m

- W3-W3’ na długości 56,65 m  i szerokości 4,50 m

polegającą na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji jezdni o grubości w-wy 31 cm:

- 15 cm – dolna w-wa podbudowy tłuczniowej

- 10 cm – górna w-wa podbudowy z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm

z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową

- 6 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

o powierzchni: 534,51 m2 + 638,0 m2 + 315,75 m2 = 1488,26 m2

- Przebudowę istniejącej w jezdni zamulonej kanalizacji burzowej i sanitarnej                          o długości :

-      burzowa z rur betonowych  300 mm – 112,0 mb

-      sanitarna z rur PCV  200 mm – 278,0 mb

- Obramowanie jezdni przez wykonanie krawężnika bet. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem na odcinkach:

-      W02 – W04 – na długości     387,0 mb

-      A-B-C – na długości           196,90 mb

-      W02- W3-W5 i W3-W3’ na długości 470,81 mb

Razem           1 054,71 mb

- Przebudowę chodników o nawierzchni gruntowej na odcinkach :

-      W0-W02 – na długości 104 m i szerokości 2,0 m

-      W02 – W04 – na długości 190 m i szerokości  1,50 m

-      A-B-C, W02 – W3- W5 i  W3 – W3’ na długości 310 m

i szerokości 1,50 – 2,0 m

polegającą na wykonaniu nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grub.6cm, a na zjazdach grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm na podbudowie  z tłucznia o grub. w-wy 10 cm i 25 cm pod zjazdy, obramowanej obrzeżem betonowym        8 x 25 cm o powierzchni: chodnik :  878,90 m2,  a zjazdy 343,25 m2

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45233252-0;  45233222-1

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu

zamówienia – przedmiary robót.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.2  Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego                 w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia;

Termin realizacji zamówienia:

-  rozpoczęcie od -    po podpisaniu umowy

-  zakończenie do -  10 listopada 2009 r.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku:

  - działania siły wyższej

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych,

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

-  warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych

-  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo    zamówień publicznych.

Warunki ekonomiczno-finansowe :

- wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi  lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł

Warunki techniczne :

a) wykonawca dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane  kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem

b) wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat tj. 2004 – 2008  (rozpoczął i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie  i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia

Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

1) Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy   rachunek  bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

1) Listę kluczowego personelu proponowanego do zatrudnienia przy realizacji zamówienia z uprawnieniami wymaganymi ustawą – Prawo budowlane oraz zaświadczeniami o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - uprawnienia kierownika budowy w branży drogowej

2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,                 z podaniem ich wartości oraz daty    i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

3)  Oświadczenie Wykonawcy o robotach jakie przewiduje zlecić do wykonania przez Podwykonawców.

Ocena spełnienia ww. warunków  przez wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia /nie spełnia .

Status prawny - wymagane dokumenty

1)  Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:

- wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1

- kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi i wartością robót

stanowiącą cenę zamówienia – załączniki 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV, 1/V, 1/VI

- Dane wyjściowe do kosztorysowania tj. stawka robocizny, koszty

pośrednie, zakupu i zysku - załącznik nr 2 ,

- Harmonogram  robót – załącznik nr 3

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załączony projekt umowy.

- Dowód wpłacenia wadium

8.  Informacja na temat wadium;

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50 000,-zł

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia

10. Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych   pok. nr 26  (sekretariat)  ul. Kopernika 1    38-700 Ustrzyki Dolne

### do dnia  12.06.2009 r.  godz. 900

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie  zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dnia o godz. 930

11. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

16. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  ceny całkowitej  podanej w ofercie w formach zgodnie z art.. 148 ust. 1 uPzp

Otrzymują:

1 x Biuletyn Zamówień Publicznych

1 x strona internetowa Urzędu Miejskiego

1 x tablica ogłoszeń

1 x a/a