Załącznik Nr 3

H A R M O N O G R A M   R O B Ó T

„ Tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej poprzez przebudowę drogi przy ul. Wiejskiej ”

| Lp | Elementy i rodzaje robót | Ogółem wartość robót brutto Wg oferty | IV 2010 | V 2010 | VI 2010 | VII 2010 | VIII 2010 | IX 2010 | Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc , rok/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kwota | kwota | kwota | kwota | kwota | kwota |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  | 05.2010 r. |
| 2. | Roboty ziemne – obmiar wg tabeli robót ziemnych |  |  |  |  |  |  |  | 06.2010 r. |
| 3. | Podbudowa |  |  |  |  |  |  |  | 08.2010 r. |
| 4. | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  | 09.2010 r. |
| 5. | Elementy odwadniające |  |  |  |  |  |  |  | 07.2010 r. |
| 6. | Elementy bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |  |  | 09.2010 r. |
| 7. | Chodnik ( km.0+011 – 0+088, 0+145 – 0+357) |  |  |  |  |  |  |  | 07.2010 r. |
| 8. | Elementy ulic- rowy kryte i umocnienia |  |  |  |  |  |  |  | 07.2010 r. |
| 9. | Przepusty |  |  |  |  |  |  |  | 08.2010 r. |
| 10. | Przebudowa ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |  | 06.2010 r. |
| 11. | Zjazdy |  |  |  |  |  |  |  | 09.2010 r. |
| 12. | Roboty wykończeniowe – pobocza |  |  |  |  |  |  |  | 09.2010 r. |
|  | OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Należy wkreślić okresy realizacji i nad wskazanymi okresami realizacji  wpisać wartość robót.

Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, przedstawi do akceptacji uszczegółowiony ofertowy  harmonogram robót opracowany w takiej formie  i z takimi szczegółami, jakie  zleci Zamawiający.

............................................................

(pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)