# Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania                         ,,Odnowa i Rozwój Wsi”

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

###### 1.  Nazwa i adres Zamawiającego;

###### Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1    38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 0-13 461 15 05;   0-13 460 80 00    fax  0-13 460 80 16

REGON 370440070    NIP 6891190300

powiat: bieszczadzki,   województwo: podkarpackie;   kraj: Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2.  Tryb udzielenia zamówienia;

zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego                      w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja   istotnych warunków zamówienia :

- strona internetowa:   www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

- w siedzibie zamawiającego pokój nr 12  w godzinach od 800 – 1500 .

- po uprzednim zamówieniu za pośrednictwem poczty

Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.                                                         Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest                                                    Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek  - tel. 013 460 80 19

4.  Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą:

„Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę   świetlicy wiejskiej w Ropience”

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów:

1. Roboty ziemne i przygotowawcze     m3   497

2. Roboty fundamentowe                       m2   321

3. Roboty rozbiórkowe                           m3     41

4. Roboty murarskie                               m2   546

5. Roboty betonowe                                m3    18

6. Więźba dachowa –konstrukcja           m3    14

7. Pokrycie                                              m2  518

8. Stolarka okienna i drzwiowa              m2  117

9. Tynki i okładziny wewnętrzne           m2 1468

10. Podłogi, posadzki i ślusarka              m2   431

11. Taras i schody zewnętrzne              m2       71

12. Instalacja wodociągowa                   m     310

13. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna   m       98

14. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna    m       11

15. Instalacja elektryczna wewnętrzna   m  2790

4.2  Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45113000-2;  45262210-6;  45111100-9; 45262522-6;  45262300-4;  45262410-8;  45261213-0;   45421100-5;  45410000-4;  45432110-8;  45262350-9;  45332400-7;  45330000-9;  45310000-3;  45311100-1; 45311200-2;  45315700-5.

4.3  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu    zamówienia – przedmiar robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona                      w wersji elektronicznej na stronie internetowej                                      www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne

4.4  Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie kosztorysowe

4.5  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia;

Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie  od   		        -  po podpisaniu umowy

- stan surowy zamknięty do	        -  30 listopada 2010 r.

- zakończenie całości prac do      -  30 czerwca  2011 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków;

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 uPzp dotyczące :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp

i przedstawią dokumenty i oświadczenia stwierdzające spełnianie stawianych wymagań dotyczące :

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności :

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie                       o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie

z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,                          o których mowa w punkcie b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2)  Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

a) Wykaz wykonanych robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczeni, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,                           z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych w wysokości minimum 50% (netto) stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający uznaje również jako odpowiadające swoim rodzajem  wykonanie obiektów jak : budynki mieszkalne i przemysłowe

b) Oświadczenie Wykonawcy o robotach jakie przewiduje zlecić do      wykonania przez Podwykonawców.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu    zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, ustawą Prawo budowlane oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - uprawnienia kierownika budowy w branży budowlanej oraz kierowników robót w branży sanitarnej i elektrycznej.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :

a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo                           - kredytowej,  w których  wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy,  wystawiona nie wcześniej                         niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert                                                         -  wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej                     niż  200.000 zł

5) Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

6) Oświadczenie złożone zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ocena spełnienia ww. warunków  przez wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia /nie spełnia .

7) Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:

1) wypełniony formularz oferty,  wg wzoru

2) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót

stanowiącą cenę zamówienia, z zestawieniem robocizny, sprzętu, materiałów i ich ceny, danymi wyjściowymi do kosztorysowania                   tj. stawką robocizny, kosztami pośrednimi, zakupu i zysku,

3) projekt harmonogramu robot zgodny z terminem realizacji zamówienia.

4) podpisany przez Wykonawcę projekt umowy.

5) dowód wpłacenia wadium

8. Informacja na temat wadium;

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:  20.000,-zł

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia

10. Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim         w Ustrzykach Dolnych   pok. nr 26  (sekretariat)                                           ul. Kopernika 1    38-700 Ustrzyki Dolne

### do dnia  15.02.2010 r.  godz. 1000

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie  zamawiającego, w pokoju nr 13               tego samego dnia o godz. 1030

11. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.                     Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty                       z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówień uzupełniających.

16. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  ceny całkowitej  podanej w ofercie w formach zgodnie z art.. 148 ust. 1 uPzp

17. Źródła finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi” oraz ze środków Gminy.

Otrzymują:

1 x Biuletyn Zamówień Publicznych

1 x strona internetowa Urzędu Miejskiego

1 x tablica ogłoszeń

1 x a/a