Uchwała XLV/336/10

Rady   Miejskiej  w  Ustrzykach   Dolnych

z   dnia   27 maja 2010 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne

na lata 2009 - 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala:

§ 1

P R O G R A M

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne

na lata 2009 - 2014

Rozdział I

Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

- Zasób mieszkaniowy Gminy Ustrzyki Dolne tworzy 322 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 14.324,32 m2  oraz 73  lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.078,85 m2 , znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Ustrzyki Dolne i wspólnot mieszkaniowych.

- W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale położone w następujących miejscowościach:

a)  Znajdujące się w budynkach stanowiących własność Gminy:

| Lp. | Miejscowość | Ilość budynków | Lokale mieszkalne |  | Lokale socjalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Pow.uż. m2 | wytypowane |  | wynajęte |  |
|  |  |  |  |  | Ilość | m2 | Ilość | m2 |
| 1. | Bandrów | 3 | 9 | 364,43 | - | - | - | - |
| 2. | Dźwiniacz Dolny | 1 | 1 | 68,02 | - | - | - | - |
| 3. | Krościenko | 1 | 1 | 59,00 | - | - | - | - |
| 4. | Liskowate | 1 | - | - | 14 | 397,63 | 14 | 397,63 |
| 5. | Łodyna | 2 | 4 | 187,34 | - | - | - | - |
| 6. | Moczary | 1 | - | - | 3 | 129,52 | 2 | 103,34 |
| 7. | Ropienka | 1 | 3 | 124,23 | - | - | - | - |
| 8. | Równia | 2 | 1 | 40,00 | 15 | 219,05 | 15 | 219,05 |
| 9. | Teleśnica Oszw. | 1 | 1 | 31,28 | - | - | - | - |
| 10. | Trzcianiec | 7 | 6 | 496,80 | 4 | 301,64 | 4 | 301,64 |
| 11. | Ustjanowa Górna | 2 | 5 | 166,33 | - | - | - | - |
| 12. | Ustrzyki Dolne | 25 | 102 | 4599,42 | 44 | 1564,36 | 38 | 1057,16 |
| 13. | Wojtkowa | 1 | 1 | 113,77 | - | - | - | - |
|  | R a z e m | 48 | 134 | 6250,62 | 80 | 2612,20 | 73 | 2078,85 |

b) Znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych:

| Lp. | Miejscowość | Ilość budynków | Ilość lokali mieszkalnych | Powierzchnia użytkowa (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brzegi Dolne | 1 | 2 | 64,89 |
| 2. | Łodyna | 1 | 3 | 196,93 |
| 3. | Moczary | 3 | 7 | 368,65 |
| 4. | Ropienka | 1 | 1 | 64,30 |
| 5. | Trzcianiec | 2 | 3 | 161,30 |
| 6. | Ustjanowa Górna | 2 | 3 | 197,30 |
| 7. | Ustrzyki Dolne | 28 | 169 | 7.020,33 |
|  | R a z e m | 38 | 188 | 8073,70 |

3.  Prognozę dotyczącą wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne zawiera tabela nr 1:

Tabela Nr 1

| Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | zasób mieszkaniowy razem |  | lokale mieszkalne |  | lokale socjalne |  |
|  | ilość | pow.użytk.(m2 ) | ilość | pow.użytk.(m2 ) | ilość | pow.użytk.(m2 ) |
| 2009 | 395 | 16.403 | 322 | 14.324 | 73 | 2.079 |
| 2010 | 384 | 22.564 | 309 | 20.441 | 75 | 2.123 |
| 2011 | 369 | 21.693 | 289 | 19.450 | 80 | 2.243 |
| 2012 | 359 | 21.070 | 274 | 18.700 | 85 | 2.370 |
| 2013 | 350 | 20.600 | 260 | 18.100 | 90 | 2.500 |
| 2014 | 345 | 20.260 | 250 | 17.620 | 95 | 2.640 |

Część budynków mieszkalnych wielorodzinnych wybudowanych zostało w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych - ich stan techniczny jest dosyć dobry i obecnie zarządzane są głównie przez wspólnoty mieszkaniowe.

Znaczna część mieszkaniowego zasobu gminy pochodzi z okresu międzywojennego, a nawet sprzed I wojny światowej. Stan techniczny tych budynków nie jest najlepszy, gdyż w wyniku długotrwałego użytkowania ulegają one naturalnemu zużyciu technicznemu, a brak środków na sukcesywne przeprowadzanie remontów pogłębia ten stan. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich pięciu lat w większości  tych budynków przeprowadzone zostały remonty – głównie wymiana pokryć dachowych, budowa stromych dachów, docieplenie budynków i wykonanie elewacji.

Rozdział II

Analiza potrzeb oraz plan remontów budynków

- W celu zwiększenia mieszkaniowego zasobu gminy, podyktowanego dużą liczbą rodzin oczekujących na mieszkanie komunalne, planowane jest  rozpoczęcie w 2010 r. adaptacji budynku biurowca byłego Miejskiego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy ul. Fabrycznej 27 w Ustrzykach Dolnych na mieszkania. W ten sposób uzyska się 22 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej około  820 m2.

- Potrzeby remontowe i modernizacja budynków i mieszkań wynikają wprost z ich stanu technicznego. Do najpilniejszych prac remontowych i modernizacyjnych należy zaliczyć:

- adaptacja pomieszczeń biurowych na mieszkania w budynku przy ul. Fabrycznej 27 w Ustrzykach Dolnych, celem uzyskania około 22 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 820 m2  oraz adaptacja budynku użytkowego w Równi 26 na lokale socjalne.

- wymiana i naprawa pokryć dachowych,

- naprawa kominów,

- docieplenie zewnętrznych ścian budynków i remonty elewacji,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remonty klatek schodowych,

- modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania.

3.  Wykaz najpilniejszych potrzeb remontowych i modernizacyjnych oraz nakładów finansowych na  te zadania w latach 2009 - 2014 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela Nr 2

| Adres budynku Wyszczególnienie potrzeb remontowych | Rok realizacji | Razem kwota tys. zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Równia 26 adaptacja budynku użytkowego na lokale socjalne | 2009 | 304 |
| - Łodyna 9 - remont budynku wraz z wymianą stolarki | 2009 | 18,7 |
| - Ropienka 23 - remont dachu i komina | 2009 | 4,3 |
| - Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 1 - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 2009 | 71 |
| - Ustrzyki Dolne, ul. Krótka 3 - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji - naprawa komina | 2009 | 78 |
| - Ustrzyki Dolne, ul. Naftowa 24 - Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne | 2009 | 12 |
| 7Ustrzyki Dolne, ul. Fabryczna 27 - adaptacja budynku byłego MZRB na lokale mieszkalne | 2009- 2011 | 3000 |
| 8. Moczary 17 - naprawa elewacji drewnianej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 2013 | 32 |
| 9. Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16 - wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich i elementów konstrukcji dachu - remont balkonów i elewacji (od strony podwórza) | 2011 | 34 |
| 10. Ustrzyki D. ul. Przemysłowa 16 - wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody - budowa dachu stromego - remont elewacji - odwodnienie budynku - adaptacja kotłowni na piwnice | 2010- 2012 | 575,5 |
| 11. Ustrzyki D. ul. 1 Maja 27 - remont elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - remont sieci kanalizacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej | 2011 | 23 |
| 12. Ustrzyki D. ul. 29 Listopada 40 - wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i elementami konstrukcji dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, - wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej kanalizacji ściekowej | 2011- 2012 | 110 |
| 13. Ustrzyki D. ul. Fabryczna 18 - remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego, - docieplenie ścian na poddaszu - remont elewacji - drenaż, izolacja i odwodnienie budynku - remont chodnika i placu | 2012- 2013 | 413,5 |
| 14. Ustrzyki D. ul. 29 Listopada 14 - remont klatki schodowej | 2010 | 7 |
| 15.Ustrzyki D. ul. 29 Listopada 16 - remont klatki schodowej - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku (strop pomiędzy piwnicą i parterem) - wymiana stropu pomiędzy piwnicą i parterem | 2011- 2012 | 25 |
| 16.Ustrzyki D. ul. Wojska Polskiego 2 - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji - przebudowa kominów - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i elementami konstrukcji dachu | 2012- 2013 | 112 |
| 17.Ustrzyki D. ul. Naftowa 18 - wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i elementami konstrukcji dachu - naprawa kominów - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - remont elewacji - remont drogi dojazdowej i budowa chodnika | 2012- 2013 | 112 |
| 18.Ustrzyki D. ul. Naftowa 22 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 2010 | 11 |
| 19.Ustrzyki D. ul. Sikorskiego 11 - wykonanie izolacji pionowej ścian - naprawa i malowanie elewacji - modernizacja kanalizacji zewn. - wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 2012- 2014 | 250 |
| 20.Ustrzyki D. ul. 29 Listopada 36 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - remont klatki schodowej - wykonanie ekranu tłumiącego drgania | 2010 | 40 |
| 21.Ustrzyki D. ul. Naftowa 10 - naprawa i malowanie elewacji - wymiana pokrycia dachu i elementów konstrukcji dachu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej | 2013 | 98 |
| 22. Bandrów 47a - wymiana pokrycia dachu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - remont elewacji | 2012 | 89 |
| 23. Bandrów 40 - wymiana pokrycia dachu - przebudowa komina - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 2013 | 60 |
| 24. Bandrów 53 - wymiana pokrycia dachu - wymiana stolarki okiennej | 2014 | 30 |
| 25. Równia 27 - wymiana pokrycia dachu - budowa komina - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji | 2014 | 40 |
| 26. Liskowate 19 - wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą elementów więźby dachowej - docieplenie ścian i wykonanie elewacji - wykonanie instalacji kanalizacyjnej i przydomowej oczyszczalni ścieków | 2012- 2013 | 300 |
| 27. Budynki zarządzane przez PGM - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 2010- 2014 | 60 |
| 28. Trzcianiec - budowa oczyszczalni ścieków | 2014 | 150 |

4.  Pozostałe potrzeby remontowe oraz bieżące konserwacje i naprawy będą realizowane w miarę posiadanych środków.

Ponadto Gmina będzie współrealizować remonty prowadzone na podstawie uchwał właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Rozdział III

Planowana sprzedaż lokali

1.   Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy dokonywana jest na wniosek ich najemców.

2.   Prognozę sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2009 - 2014 zawiera tabela nr 3.

Tabela Nr 3

| Rok | Liczba lokali mieszkalnych | Przybliżona powierzchnia użytkowa (m2 ) |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 35 | 1750 |
| 2010 | 20 | 1000 |
| 2011 | 15 | 750 |
| 2012 | 15 | 750 |
| 2013 | 10 | 500 |
| 2014 | 10 | 500 |
| R a z e m | 105 | 5250 |

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej

1.   Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale socjalne.

- Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną i cieplną.

- Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości płynnych w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

- Ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, według załączników nr 1 i nr 2 do uchwały.

- Czynniki , o których mowa w pkt 4 nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

6.  Stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Burmistrz Ustrzykach Dolnych.

- W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

- W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

- W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu, dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego, wysokość czynszu podwyższa się odpowiednio o 20 %. Podwyżka nie dotyczy podnajęcia uczniom lub osobom ujętym w rocznym wykazie osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

- Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w pkt 7 i 8.

11.Termin oraz sposób zapłaty czynszu określony jest w umowach najmu lokali.

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

1.   Zarządcami mieszkaniowego zasobu Gminy są:

a)   Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych – 57 budynków, w których znajduje się 292 lokale mieszkalne,

b) Burmistrz Ustrzyk Dolnych  - 12 budynków, w których znajduje się 22 lokale   mieszkalne,

c)  Zarządy wspólnot mieszkaniowych – 17 budynków, w których znajduje się 81 lokali mieszkalnych

2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy winno być prowadzone w sposób zapewniający:

a)   efektywne i sprawne działanie podmiotu zarządzającego,

  - poprawę standardu zasobu,

  - poprawę jakości obsługi mieszkańców,

  - ograniczenie wzrostu kosztów eksploatacyjnych,

  - realizację obowiązków ustawowych właściciela wobec najemcy.

3.  Przewiduje się w 2010 r.  zmianę w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w stosunku do 106 lokali mieszkalnych, położonych w 20 budynkach, powierzając zarządzanie wspólnotom mieszkaniowym. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych – dotychczasowy zarządca -  będzie zarządcą lokali mieszkalnych w budynkach, w których udział Gminy w mieszkaniowym zasobie wynosi 100 %.

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w latach 2009 - 2014 będą:

    - Przychody z czynszów za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe,

    - Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych,

    - Środki wydzielone z budżetu gminy.

Rozdział VII

Wydatki

- Planowane  wydatki  na  gospodarkę  mieszkaniową w latach 2009 - 2014 obrazuje tabela nr 4. Do obliczenia wydatków przyjęto wskaźnik 4 % w stosunku do roku poprzedniego, biorąc za podstawę  rok 2009, w którym bieżąca  eksploatacja wynosi 1,73 zł/m2 , zarząd nieruchomościami 0,81 zł/m2  i fundusz remontowy 1,15 zł/m2 .

Tabela nr 4                                                                                                                    w tys. zł

| Rok | Bieżąca eksploatacja | Remonty | Modernizacja | Zarząd nie-ruchomościami | Fundusz remontowy | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 186 | 172 | 398 | 78 | 111,4 | 945,4 |
| 2010 | 137 | 145,5 | 1500 | 64 | 91,1 | 1937,6 |
| 2011 | 120 | 381 | 1418 | 56 | 79,9 | 2054,9 |
| 2012 | 107 | 1143 | - | 51 | 71,4 | 1372,4 |
| 2013 | 93 | 729,5 | - | 44 | 61,9 | 928,4 |
| 2014 | 84 | 182 | - | 40 | 55,8 | 361,8 |

- Planowane wydatki modernizacyjne przeznaczone zostaną na adaptację  budynku byłego Miejskiego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej 27, celem zwiększenia liczby lokali mieszkalnych. Wynika to z konieczności zaspokojenia potrzeb aktualnych oraz zapewnienia lokali mieszkalnych osobom oczekującym od kilku lat na mieszkanie komunalne.

- Przewiduje się wydatki na nowe zadania inwestycyjne związane z powiększeniem zasobu mieszkaniowego gminy – budowa budynku wielorodzinnego socjalnego, w przypadku pozyskania środków finansowych pozabudżetowych.

- Zwiększanie mieszkaniowego zasobu gminy poprzez adaptację lokali niemieszkalnych na  lokale mieszkalne określa rozdział VII Uchwały Nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 2 poz. 24 w dniu 17 stycznia 2002 r.

Rozdział VIII

Inne działania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

- Przy istniejących zasobach mieszkaniowych istnieje możliwość stosowania zamiany lokalu, bądź zapewnienia lokalu zastępczego na czas przeprowadzenia remontu.

- Sprzedaż lokali mieszkalnych, z wyłączeniem lokali socjalnych, będzie kontynuowana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Traci moc uchwała nr LII/378/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 2, poz. 23 z dnia 17 stycznia 2002 r.).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Nr ____________________ z dnia ____________

Tabela  oczynszowania  mieszkań

| Stan wyposażenia mieszkania w instalacje | Baza | Strefa |  |  | Usytuowanie budynku 1) |  | Stan techniczny budynku 2) |  | Usytuowanie mieszkania 3) |  | Usytuowanie kuchni 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miasto |  | Wieś | K | N | Wp | Np. | K | N | K | N |
|  |  | Centr. | Peryf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mieszkanie bez urządzeń | 100% | 110% | 90% | 80% | +10 % | -10 % | +10% | -10% | +10 % | -10 % | *** | -10 % |
| tylko z wod-kan | +30% | 110% | 90% | 80% | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | *** | -10 % |
| tyko z wc lub łazienką w budynku | +20% | 110% | 90% | 80% | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | *** | -10 % |
| z wc lub łazienką w mieszkaniu | +30% | 110% | 90% | 80% | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | *** | -10% |
| z łazienką i wc | +30% | 110% | 90% | 80% | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | *** | -10 % |
| tylko z c.o. | +30% | 110% | 90% | 80% | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | *** | -10 % |
| z ciepłą wodą i c.o. | +60% | 110% | 90% | 80% | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | +10 % | -10 % | *** | -10 % |

    - K – korzystne usytuowanie budynku np. cicha ulica, zieleń, N – niekorzystne – brak zieleni, hałas

    - Wp – ponad przeciętną – budynek zadbany o wysokim standardzie pierwotnym, Np. – poniżej przeciętnej – o dużym stopniu zniszczenia

    - K – korzystne – mieszkanie usytuowane na I lub II piętrze budynku bez windy, naświetlone, N – niekorzystne – mieszkanie na parterze lub IV piętrze i wyższym w budynku bez windy, ciemne

    - N – niekorzystne – kuchnia ciemna bez okna lub tylko miejsce na kuchnię w przedpokoju.

Złącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Nr __________________ z dnia ______________

Określenie stref

dla mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne

Centralna: budynki położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicach:

1 Maja                               29 Listopada                 Rynek	              Krótka

Dworcowa                         Pionierska	         Plac Chopina       Konopnickiej

Bełska                                Korczaka                      Nadbrzeżna         Sikorskiego

Wojska Polskiego

Peryferyjna: budynki położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicach:

Nadgórna                          Jagiellońska                 PCK                      Jana III Sobieskiego

Bieszczadzka                   Fabryczna                     Naftowa                Gen. Dwernickiego

Przemysłowa

Wiejska: budynki położone w pozostałych miejscowościach na terenie gminy Ustrzyki Dolne