# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego          w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej                                           nad realizacją zadania pod nazwą:

„Budynek  ul. Fabryczna”

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią, budowę komina, przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Ustrzykach Dolnych

1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :

74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego.

1.3  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

1) Roboty rozbiórkowe wewnętrzne

2) Roboty remontowe wewnętrzne

3) Stolarka okienna

4) Tynki wewnętrzne

5) Remont podłoży posadzek

6) Ścianki działowe

7) Demontaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania

8) Instalacja wewnętrzna wodociągowa

9) Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna

10) Instalacja elektryczna wewnętrzna

1.4  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45262700-8  Przebudowa budynku.,

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne,

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45262522-6  Roboty murarskie,

45410000-4  Tynkowanie,

45421141-4  Instalowanie ścianek działowych,

45390000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45330000-9  Roboty sanitarne,

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1.5  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót i  w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej                                      www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne     Data 30.12.2010 r.

1.6  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót – wynagrodzenie kosztorysowe

1.7  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne branże.

1.8  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie od             - po podpisaniu umowy

- zakończenie robót do  - 30 czerwca 2011 r.

- zakończenie  - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

3. Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

- Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

Inspektor nadzoru branży budowlanej zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora wiodącego i koordynatora poszczególnych branż.

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 2 razy w tygodniu,

3. Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.