# UMOWA  NR  …./2011  - projekt

o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu  …………… 2011 r. pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne                                         ul. Kopernika 1  38-700 Ustrzyki Dolne                                                                             REGON 370440070   NIP 6891190300  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Burmistrz     -   mgr  inż. Henryk Sułuja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewa Kaczmaryk -Elmerych

a  …………………………………………………………………………

NIP ……………………   REGON ……………………

zwanym/ą dalej „ Inspektorem Nadzoru”  reprezentowanym/ą przez:

……………………………………………………………………

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego wyboru ofert    w przetargu nieograniczonymi została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania pod nazwą :

Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap III -  obejmującego;

Zadanie nr I

Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km 0+502 – 0+772                                    na długości 270 mb

Zadanie nr II

Przebudowa i remont ulicy Naftowej ( odcinek od ul. Fabrycznej do wyciągu + odcinek boczny ) na długości 770 mb

Zadanie nr III

Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek ( polaczenie od ul. Naftowej                            do ul. Kolejowej ) dz. nr 1903 na długości 213 mb

Zadanie nr IV

Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

Zadanie nr V

Remont kładki pieszej stalowo – żelbetowej  nad torami przy placu dworcowym.

„Budynek  ul. Fabryczna”

2. Wspólny słownik zamówień CPV : 74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiarach robót i  w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl                         przetargi aktualne

4.  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót – wynagrodzenie kosztorysowe

5.  Termin realizacji zamówienia:

5.1  Rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy

5.2  Zakończenie  - do dnia odbioru końcowego obiektu (termin zakończenia robót           15 września 2011r)

5.3  Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy robót.

6.   Zmiany w umowie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
6.1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
         a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
         b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
         c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na

uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika

z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 
6.2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom

w następujących przypadkach:
         a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
         b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych

usług.
6.3.  Inne zmiany:
          a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego,

za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą

kandydata na kluczowe stanowiska kierownicze,
          b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
             - powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana

w ofercie wykonawcy,
            - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to

postanowieniom SIWZ,
         c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub

zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
6.4.    Warunki zmian:
            a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
            b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,

obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych

i jakościowych usług,
           c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 2

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie branży drogowej i elektrycznej oraz jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności(Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 i późniejszymi zmianami)

§ 3

- Strony ustalają , że do obowiązków Inspektora Nadzoru należą  czynności przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz określone w odnośnych przepisach ustawy   z 7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane,  art. 25 i  26

- Zakres działań i czynności inspektora/ów nadzoru inwestorskiego obejmuje                       w szczególności:
1)   Współdziałanie w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie

wykonywanych postanowień umowy.

2)   Pełnienie funkcji inspektora/ów nadzoru inwestorskiego nad robotami

budowlanymi drogowymi i elektrycznymi w oparciu o Prawo budowlane,

obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności: 
      a)   reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli

zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym, specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie

dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym

w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i

Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach,

min. w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
     b)   sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów

budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty

i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentami Zamawiającego, 
   c)     kontrola zgodności wykonania robót z umową wykonawczą, 
   d)    ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi autorski nadzór Inwestycji, 
   e)    uczestnictwo w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych

i końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru

gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania; 
3)   Nadzory należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej

przedmiot zamówienia, projektem budowlanym, przedmiarami robót,

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
4)    Kontrola i nadzór spraw BHP, p.poż. i ochrony środowiska.

5)    Potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów

oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy.

6)    Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich

usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia.
7)    Weryfikowanie i ocena kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniające

i zamienne.
8)    Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad

w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia. 
 9)   Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi

budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami

Prawa budowlanego.
10)   Uczestnictwo w radach budowy, w naradach koordynacyjnych oraz

pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.

11)   Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od chwili podpisania

umowy, obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami

wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym

skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego (nie mniej niż 3 razy

w tygodniu w okresie wykonywania robót).
12)   Współuczestniczenie z wykonawcą inwestycji w kompletowaniu

dokumentacji powykonawczej.

13)   Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie

udzielonej 36-miesięcznej gwarancji wykonawcy oraz nadzór nad

usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym.

14)    Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo

budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń

Zamawiającego oraz tych, które wynikają z nadzoru autorskiego

(uzgodnionych z Zamawiającym).
15)    Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach

i zagrożeniach, które - kierując się posiadaną wiedzą techniczną

i doświadczeniem zawodowym - należy przewidzieć.
16)    Opracowywanie niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji

z postępu robót. 
17)    Rozliczenie finansowe zadania, w tym przygotowanie zestawień

poniesionych wydatków w formie elektronicznej.
18)     Dotrzymywanie terminów ustalonych w harmonogramach robót.

§ 4

1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocnienia niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego Wykonawcą o wykonanie robót budowlano-montażowych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych..

§ 6

1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru ustala się na podstawie oferty w wysokości  brutto:  …………… zł

słownie brutto: ……………………………………………………………

w tym kwota netto:   ………….  zł  i podatek VAT 23% tj. ………zł

2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzacji.

3. W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej i elektrycznej (koszty przejazdu, diet, noclegów i inne).

4. Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać  udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

5. Zwiększenie zakresu rzeczowego (wartości robót) lub zmiana terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

6. Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawionego przez Inspektora Nadzoru rachunku.

7. Ustala się termin zapłaty faktur Inspektora Nadzoru na 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest:

Inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek   tel. 0-13 460 80 19

2. Inspektor nadzoru wyznacza koordynatora w osobie  …………………….

3. Inspektor nadzoru wyznacza inspektora w zakresie branży drogowej w osobie  …………………….

5. Inspektor nadzoru wyznacza  inspektora w zakresie branży elektrycznej w osobie  …………………….

§ 8

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn lub na wniosek Wykonawcy lub projektanta.

- Inspektor nadzoru może rozwiązać umowę z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia, w razie wystąpienia  niezależnych od niego przyczyn powodujących przerwę w robotach budowlanych trwającą ponad 30 dni.

- W razie rozwiązania umowy przez Wykonawcę robót Inspektorowi nadzoru przysługuje  wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanych na dzień  wypowiedzenia robót budowlanych.

- Wartość robót , o których ,mowa w pkt 3, określona zostanie na podstawie wyliczenia przedstawionego przez Wykonawcę , które będzie podlegało zatwierdzeniu przez zamawiającego.

§ 10

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto , określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki  ( termin zakończenia robót określono w § 1 ust.3 niniejszej umowy,

- Za odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

§ 11

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień Publicznych ,Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2.   Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

1.  Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron

Zamawiający :                                                                             Inspektor Nadzoru: