# 3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

związanego z realizacją zadanie pn.:

„Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej                        w miejscowości Ropienka”

1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :

74 26 20 00 - 3  Usługi nadzoru budowlanego.

1.3  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów:

1. Elewacja i okładziny   - m2 451 + 138 + 42

2. Plac wokół budynku   - m2  850

3. Ogrodzenie                 - m2 150 + 150

45 32 40 00 - 4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45 23 32 50 - 6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45 34 20 00 - 6  Wznoszenie ogrodzeń

1.4  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót i w dokumentacji projektowej, która      jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona               w wersji elektronicznej na stronie internetowej                                      www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne   Data  06.05.2011 r.

4.5  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót

-  wynagrodzenie  kosztorysowe

-  zakończenie robót budowlanych do  - 30 lipca 2011 r.

4.6  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.7  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie od  - po podpisaniu umowy

- zakończenie      - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

3. Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

- Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 2 razy w tygodniu,

3.  Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.