Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ogólne założenia zamówienia i wymogi projektowe  do zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej                    nr 119225 R – ulica Wyzwolenia na odcinku  od ulicy Rynek do połączenia z ulicą Pionierską”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy  Wyzwolenia w Ustrzykach Dolnych w obrębie pasa drogowego oraz  terenu przyległego objętego koncepcją zagospodarowania działki nr 1021/4

Łączna długość ulicy Wyzwolenia wynosi ok. 361 mb.

Zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni, zjazdów, budowę parkingów, zatok, przepustów, chodników oraz odwodnienie, oświetlenie  - w obrębie pasa drogowego oraz  terenu przyległego objętego koncepcją zagospodarowania działki nr 1021/4

Opracowana dokumentacja musi być kompletna ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane    -  do  15 marca 2012 r.

Zakres rzeczowy – lokalizacja - przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja służyć będzie Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia   publicznego na budowę i realizację zamówienia zgodnie z przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wymogi:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r nr 80, poz. 721 ze zm.)

Rozwiązania projektowe przebudowy drogi muszą spełniać wymogi:

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

Podstawowe obowiązki projektanta:

- Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych celem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego wraz z szacunkiem kosztów realizacji inwestycji – do 30.11.2011r

- Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań laboratoryjnych i ocen technicznych niezbędnych dla  prac projektowych, w tym technologii wykonania robót .

- Dostosowanie projektu do istniejącego i przewidywanego natężenia ruchu, dobór klasy drogi, przyjęcie prędkości projektowanej i miarodajnej, dobór konstrukcji drogi, szerokość jezdni w uzgodnieniu z Zamawiającym - przedstawienie koncepcji do akceptacji Zamawiającego,

- Sporządzenie inwentaryzacji zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew kolidujących z trasą zadania,

- Wykonanie projektów usunięcia ewentualnych kolizji istniejącej infrastruktury

- Lokalizację zjazdów uzgodnić z właścicielami posesji.

- Skrzyżowania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi uzgodnić                             z właściwym Zarządcą drogi

- Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci,

- Opracowanie wniosku do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostarczony do Inwestora w terminie 2 tygodni po podpisaniu umowy.

- pracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dostarczony do Inwestora w terminie 4 tygodni po podpisaniu umowy.

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane – 15.03.2012r

- Do obowiązków wykonawcy objętych zakresem zamówienia należy również

-  wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych

-  uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci, opinii i uzgodnień

Inne obowiązki Projektanta.

- Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji.

- Wprowadzanie zmian do opracowywanej dokumentacji  zgodnie z otrzymywanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie:

  - usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości i nieścisłości ujawnionych                     w projekcie, a wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji ,

  - zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją,

  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, a zaakceptowanych przez Zamawiającego

Projekt budowlano- wykonawczy powinien zawierać:

- Projekt budowlano-wykonawczy  robót drogowych  oraz branżowych ze wszystkimi uzgodnieniami- egz. 5

- Kosztorys inwestorski – egz.1

- Przedmiary robót – egz.5

- Kosztorys ślepy w wersji uproszczonej - po 1 kpl. i wersja elektroniczna

w PDF i MS EXCEL - po 1 egz

- Projekt stałej organizacji ruchu – egz. 5

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – egz. 2

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - 5 egz..

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej – płyta CD/DVD – 5 egz..