# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest :

1.1 pełnienie nadzoru inwestorskiego                                               w specjalności   konstrukcyjno-budowlanej

nad realizacją zadania pod nazwą:

„Rozbudowa i przebudowa trybun stadionu sportowego”                                    w Ustrzykach Dolnych

1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :

74262000-3  Usługi nadzoru budowlanego.

1.3  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

1) Widownia i schody - segment 1 - m3 66,4

2) Widownia - segment 2                - m3 60,1

1.4  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 10 00 00 -8 Roboty przygotowawcze

45 20 00 00 -9 Roboty budowlano konstrukcyjne

1.5  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w przedmiarze robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu                                  w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl   przetargi aktualne     Data 29.03.2012 r.

1.6  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót

– wynagrodzenie ryczałtowe

1.7  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne branże.

1.8  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2. Termin wykonania zamówienia :

- rozpoczęcie od            - po podpisaniu umowy

- zakończenie robót do   - 30  czerwca 2012 r.

- zakończenie zamówienia - po zakończeniu okresu                gwarancyjnego zadania

3. Zakres obowiązków Inspektora :

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

-  Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 2 razy w tygodniu,

4. Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego                                               w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.