# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usługi pełnienie nadzoru inwestorskiego  w branżach wynikających z Prawa budowlanego, w szczególności: budowlana w specjalności: drogowej  i elektrycznej w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad realizacją zadania pod nazwą :

"Remont placu targowego w Ustrzykach Dolnych"

Zadanie współfinansowane z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013    Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :

74262000-3  Usługi nadzoru budowlanego.

1.3  Zakres prac obejmuje między innymi:

- wymianę zniszczonego krawężnika placu targowego na nowy

- wzmocnienie słabej nawierzchni tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej placu przez wykonanie:

- warstwy podbudowy grubości 10 cm z tłucznia sortowanego placu o jezdni  tłuczniowej i grubości  8 cm placu targowego o jezdni asfaltowej

- warstwy nawierzchni z asfaltobetonu grubości 7 cm ( 3 cm + 4 cm) placu           o jezdni asfaltowej

- warstwy nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych grubości 10 cm placu  o jezdni tłuczniowej.

- remont chodnika – przy zejściu na plac targowy

- wzmocnienie nawierzchni betonowej ciągu pieszego i schodów na placu targowym przed mostem ( przy ul. Rynek ) – przez wykonanie nawierzchni            z kostki brukowej grub. 6 cm

- odtworzenie oznakowania poziomego miejsc postojowych na istniejącym parkingu przy placu targowym przed mostem i linii segregacyjnych na placu  za mostem

- oświetlenie- wymianę istniejących lamp na nowe

- zakup pojemników do segregacji odpadów

- wykonanie i montaż stołów zadaszonych

- zakup i montaż kabin sanitarnych

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych

1.4  Wspólny słownik zamówień (CPV) :  45.23.31.20-6, 45.11.27.00-2

1.5  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia  – plan zagospodarowania - przedmiar  robót – zamieszczone    w wersji elektronicznej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl    przetargi aktualne

1.6  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót

– wynagrodzenie ryczałtowe

1.7  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.8  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.  Termin wykonania zamówienia;

2.1 Termin realizacji zamówienia tj pełnienia nadzoru:

-  rozpoczęcie od   - po podpisaniu umowy

-  zakończenie  - do dnia odbioru końcowego obiektu (termin zakończenia robót           20.08.2013r)

Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy robót.

2.2 Termin wykonania robót:

- rozpoczęcie robót  -  po podpisaniu umowy

- zakończenie  -  20.08.2012 r.

3. Zmiany w umowie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy                      w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy                  w następującym zakresie:
3.1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
         a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

b) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
         c) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne

uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i

sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, o czas niezbędny do ich wykonania
         d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na

uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika

z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 
3.2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom

w następujących przypadkach:
         a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
         b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych

usług.
3.3.  Inne zmiany:
          a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego,

za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą

kandydata na kluczowe stanowiska kierownicze,
          b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
             - powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana

w ofercie wykonawcy,
            - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to

postanowieniom SIWZ,
         c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub

zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

3.4.    Warunki zmian:
            a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
            b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,

obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych

i jakościowych usług,
           c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. Zakres obowiązków Inspektora:

Zakres działań i czynności inspektora/ów nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1)   Inspektor/inspektorzy nadzoru działają w granicach określonych przepisami

ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118

z 2006r. z późniejszymi zmianami). 
2)   Współdziałanie w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie

wykonywanych postanowień umowy.

3)   Pełnienie funkcji inspektora/ów nadzoru inwestorskiego nad robotami

budowlanymi drogowymi i elektrycznymi w oparciu o Prawo budowlane,

obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności: 
     a)  reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli

zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym, specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie

dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym

w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i

Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach,

min. w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
    b)  sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów

budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty

i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentami Zamawiającego, 
   c)   kontrola zgodności wykonania robót z umową wykonawczą, 
   d)   ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi autorski nadzór Inwestycji, 
   e)   uczestnictwo w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych

i końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru

gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania; 
4)    Nadzory należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej

przedmiot zamówienia, projektem budowlanym, przedmiarami robót,

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
5)    Kontrola i nadzór spraw BHP, p.poż. i ochrony środowiska.
6)    Potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów

oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy. 
7)    Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich

usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia.
8)    Weryfikowanie i ocena kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniające

i zamienne.
9)    Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad

w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia. 
10)   Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi

budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami

Prawa budowlanego.

11)   Uczestnictwo w radach budowy, w naradach koordynacyjnych oraz

pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.
12)   Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od chwili podpisania

umowy, obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami

wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym

skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego (nie mniej niż 2 razy

w tygodniu w okresie wykonywania robót).
13)   Współuczestniczenie z wykonawcą inwestycji w kompletowaniu

dokumentacji powykonawczej.

14)   Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie

udzielonej 36-miesięcznej gwarancji wykonawcy oraz nadzór nad

usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym.

15)   Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo

budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń

Zamawiającego oraz tych, które wynikają z nadzoru autorskiego

(uzgodnionych z Zamawiającym).
16)    Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach

i zagrożeniach, które - kierując się posiadaną wiedzą techniczną

i doświadczeniem zawodowym - należy przewidzieć.
17)    Opracowywanie niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji

z postępu robót. 
18)    Rozliczenie finansowe zadania, w tym przygotowanie zestawień

poniesionych wydatków w formie elektronicznej.
19)     Dotrzymywanie terminów ustalonych w harmonogramach robót.

Inspektor nadzoru branży drogowej zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora wiodącego i koordynatora .

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę na minimum 2 razy w tygodniu,

5. Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie  +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i elektrycznej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

- Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

- Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

- Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

- Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.