Umowa nr …/…/2013/P - projekt

o wykonanie dokumentacji projektowej

dla zadania pn.

„Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m-ci Bandrów Narodowy”

zawarta w dniu  ……………….  w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne 
ul. Kopernika 1 30-700 Ustrzyki Dolne  REGON 370440070 NIP 6891190300 zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

Burmistrz  - mgr  inż.  Henryk  Sułuja

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony oraz

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

…………………………..

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania  pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 
w m-ci Bandrów Narodowy”

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

1. Mapa do celów projektowych

2. Inwentaryzacji budowlanej

3. Ekspertyzy stanu technicznego istniejącego budynku dotycząca możliwości zmiany sposobu użytkowania

4. Projektu budowlanego

- projektu zagospodarowania terenu

- projektu – architektoniczno - budowlanego

- projekty branżowe w zakresie instalacji wod- kan. i elektrycznej

6. Uzgodnienia projektu pod względem bhp, ergonomii, p.poż. sanepid

Zakres dokumentacji należy również wykonać na nośniku CD.

Dokumentację należy sporządzić w 4 egzemplarzach.

Kompletny projekt do dnia wykonania umowy, tj. 30 grudnia 2013r. razem z wnioskiem 
o uzyskanie pozwolenia na budowę i uiszczeniem wymaganych opłat należy złożyć do:

STAROSTY BIESZCZADZKIEGO

ul. Bełska 22

38-700 Ustrzyki Dolne

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

PROJEKT  NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O DECYZJĘ  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  UZYSKANĄ PRZEZ GMINĘ USTRZYKI DOLNE

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami i normatywami

2. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw 
i obowiązków, wynikających z umowy w całości innym Wykonawcom.

3. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również 
w trakcie realizacji zadania.

§ 3

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 17 maja 2013r.

2. Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu umowy ustalonego w ust. 1 może ulec przedłużeniu w przypadku:

a) przedłużające się uzgodnienie projektu

3. 	Wykonawca przekaże Zamawiającym kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

4.  Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego.

5. 	Datę podpisania przez Zamawiającego protokółu, o którym mowa w § 4 pkt. 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

6. 	Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 4

1.  	Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m-ci Bandrów Narodowy”

wynosi:

cena brutto : …………………….

słownie:  …………………………

w tym cena netto: ………… i  podatek VAT – ………………….. zgodnie z art. 113 ust.1 Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).

§ 5

1. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, 
że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami 
oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 
za wykonane i odebrane prace projektowe.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura płatna
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3.   Fakturę za wykonane opracowanie Wykonawca wystawi  na adres:

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1   38-700 Ustrzyki Dolne

NIP- 6891190300

4. Faktury za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem 
na  konto Wykonawcy.

§ 6

1.  W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§ 7

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy , Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

4.   W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości 0, 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

5.  W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 8

1.  Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

3.  Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki zmian :

1) termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 pkt 2

3. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść umowy na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp  
i Kodeksu Cywilnego

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć 
na drodze wzajemnego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Wszelkie roszenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obciążają Wykonawcę (Dz. U. 
z 1994 r.  Nr 24, poz.83  z późniejszymi zmianami).

§ 12

1.Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych  osobowych przez Zamawiającego.

2. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim.

3. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

§ 13

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz  
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowi oferta na opracowanie projektu oraz dokumentacja  przetargowa.

Zamawiający: 						   Wykonawca: