Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”

# UMOWA  NR  …./…./2013/N  - projekt

o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu  …………… 2013 r. pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne                  ul. Kopernika 1  38-700 Ustrzyki Dolne                                                                REGON 370440070   NIP 6891190300  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Burmistrz     -   mgr  inż. Henryk Sułuja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewa Kaczmaryk -Elmerych

a  …………………………………………………………………………

NIP ……………………   REGON ……………………

zwanym/ą dalej „ Inspektorem Nadzoru”  reprezentowanym/ą przez:

……………………………………………………………………

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego wyboru ofert    w przetargu nieograniczonymi została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego :

1)  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2)  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

3)  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

nad realizacją zadania pod nazwą :

„Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie  odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych                na potrzeby Zespołu Basenów „Delfin”  w Ustrzykach Dolnych

2. Wspólny słownik zamówień CPV :

74262000-3  Usługi nadzoru budowlanego.

3. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

1)  Instalacja kolektorów słonecznych  - szt. 120

2)  Instalacja ciepłej wody użytkowej  - szt. 1

3)  Instalacja wody basenowej   - m 80

4)  Rurociągi nie preizolowane  - m 952

5)  Rurociągi preizolowane  - m 200

6)  Izolacja termiczna  - m 952

7)  Instalacja elektryczna  - m 1 092

8)  Roboty budowlane  - m2 40

9)  Konstrukcja stalowa pod kolektory  - t 6,8

10)  Ogrodzenie  - m 75

3.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu  zamówienia – przedmiar robót i  w dokumentacji projektowej, która jest               do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej

www.ustrzyki-dolne.pl   przetargi aktualne  Data  12.04.2013 r.

4.  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót – wynagrodzenie ryczałtowe

5. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy

- zakończenie zamówienia - po zakończeniu okresu                          gwarancyjnego zadania

- zakończenie robót budowlanych do  - 31 lipca 2013 r.

§ 2

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie                    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                           i elektroenergetycznych oraz jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. (Dz. U. z 2001 r.                    nr 5, poz. 42 i późniejszymi zmianami)

§ 3

1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należą               czynności przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ                      oraz określone w odnośnych przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r.                                           Prawo Budowlane,  art. 25 i  26

§ 4

1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocnienia niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego Wykonawcą o wykonanie robót budowlano-montażowych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą,                        to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych..

§ 6

1.  Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru ustala się na  podstawie oferty w wysokości  brutto:  …………… zł

słownie brutto: ……………………………………………………………

w tym kwota netto:   ………….  zł  i podatek VAT 23% tj. ………zł

2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzacji.

3. W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane                    z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego (koszty przejazdu, diet,      noclegów i inne).

4. Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać  udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

5. Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

6. Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawionego przez Inspektora Nadzoru rachunku.

7. Ustala się termin zapłaty faktur Inspektora Nadzoru na 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest :

inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek   tel. 0-13 460 80 19

2. Inspektor nadzoru wyznacza koordynatora w osobie  …………………….

3. Inspektor nadzoru wyznacza inspektora w specjalności :

-  konstrukcyjno -budowlanej  w osobie  ………………………………..

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie  …………………………

-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                     i elektroenergetycznych w osobie  ………………………………..

§ 8

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn lub na wniosek Wykonawcy lub Projektanta.

2. W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków, wynikających               z umowy Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Wykonawcy nawet za wykonany nadzór, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 10

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

1. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po                            1 egzemplarzu dla każdej ze stron

Zamawiający :                                                        Inspektor Nadzoru: