## 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i drogowej nad realizacją zadania pod nazwą: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dolnych_Etap III”

Wspólny słownik zamówień CPV:

74262000-3	Usługi nadzoru budowlanego

- Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad wykonaniem n/w elementów :

- Zagospodarowanie terenu:

-	schody terenowe

- urządzenie terenu

- Drogi i chodniki

- Oświetlenie terenu

1.2 Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Przedmiarze robót, który jest 
do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 pokój nr 12  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.ustrzyki-dolne.pl Przetargi aktualne, data: 28.02.2014r.

- Zakres obowiązków Inspektora

  - Gmina Ustrzyki Dolne występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca.

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności:

- Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

- Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo – kosztorysową,

- Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych   przez Wykonawcę 
i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

- Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

- Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

- Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno
-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

- Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

- Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

- Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

- Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

- Stwierdzania gotowości do odbioru,

- Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego 
w umowach z Wykonawcami,

- Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

- Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

- Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

  - Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru 
na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę  na minimum 3 razy w tygodniu,

- Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie kosztorysowe netto w formie kwotowej łącznie  + podatek VAT 
za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.