Umowa nr  …/…/2014/P - projekt

o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

Budowy magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina

zawarta w dniu  …………………… 2014 r.  w Ustrzykach Dolnych  pomiędzy                          Gminą Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1   30-700 Ustrzyki Dolne                                        REGON 370440070    NIP 6891190300 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

Burmistrz  -  mgr  inż.  Henryk  Sułuja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  mgr Ewa Kaczmaryk -Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony oraz

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym/ą przez:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

„Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej Etap III”

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania  pn.

Budowy magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina                            do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1. Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania

projektu (część opisowa i dokumentacja fotograficzna obrazująca stan obecny) -  kpl. 3

2. Ekspertyzę techniczną i opinię istniejącego stanu oraz informację techniczną                  o założeniach projektowych i jej uzgodnienie z Zamawiającym  - kpl. 3

3. Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów z ewidencji gruntów                i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów oraz związane z tym opłaty.

4. Przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie i podpisanie umów cywilnoprawnych na wejście w teren z właścicielami działek -  kpl. 2

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożenie wniosku należy opracować w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy w oparciu o dane zawarte w wytycznych, ustaleniach                         i uzgodnieniem z Zamawiającym.

5. Przygotowanie karty przedsięwzięcia zadania i wniosku o wydanie decyzji                         o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  - kpl. 4

6. Raport o oddziaływaniu na środowisko - kpl. 4

7. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje   dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę zawierający :

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia

2) Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcje obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentację należy wykonać zgodnie z :

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie art. 20 i 34

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej               z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego

8. Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie   zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego      – (rozdział 1 i 2)

9. Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - (rozdział 3)

10. Przedmiar robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                  w kolejności technologicznej  ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem          i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej - (rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

11. Kosztorys inwestorski  - kpl. 3

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004 r.    w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

12. Studium wykonalności zadania - kpl. 4

13. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 5 do 12 należy również wykonać na nośniku CD.

§ 2

Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami i normatywami

2. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości innym Wykonawcom.

3. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne                       do realizacji zlecenia głównego.

4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach   w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych,        jak również w trakcie realizacji zadania.

§ 3

Termin realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia :

a) termin rozpoczęcia po podpisaniu umowy

b) termin zakończenia całości przedmiotu umowy -  do dnia 30 kwietnia 2015 r.

2. Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu umowy ustalonego w ust. 1 może        ulec przedłużeniu w przypadku:

a) działania siły wyższej – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu    nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań,

b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   umowy w szczególności :

1) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, powodujących utrudnienia technologiczne w prowadzeniu przedmiotu umowy

2) zmiany będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego,

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów   o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,

4) zmiany spowodowanej koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego,               w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

5) przedłużających się negocjacji z właścicielami działek

6) trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek

7) trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek

8) przedłużające się branżowe uzgodnienia projektu

9) opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu  publicznego

10) opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3. Wykonawca przekaże Zamawiającym kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

4. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego.

5. Datę podpisania przez Zamawiającego protokółu, o którym mowa w § 4 pkt. 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

6. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7. W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej    wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze                         w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina

w oparciu o kosztorys ofertowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

cena brutto : ………………… zł

słownie:  ……………………………………………………………

w tym cena netto  ………………… zł  i  podatek VAT 23%  ………………. zł

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

3. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy,  że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

4. Wykonawca może wystawić, jedną fakturę częściową w wysokości do 10%. po otrzymaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozostała kwota tej części umowy zostanie zrealizowana po złożeniu i przyjęciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez organ wydający pozwolenie na budowę.

5. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura  płatna        w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

6. Fakturę za wykonane opracowanie Wykonawca wystawi  na adres:

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1   38-700 Ustrzyki Dolne

NIP- 6891190300

7. Faktury za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na  konto Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający  zwróci w wysokości w  której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń             z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy                z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

3. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości  5%

## wartości brutto niniejszej umowy tj. w kwocie ………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………

w jednej lub kilku następujących formach :

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%     tj. w kwocie  ……………..  zł

słownie: …………………………………………………………………………….

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez   Zamawiającego za należycie wykonane,

4. Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  30%  tj. w kwocie  ……………… zł

słownie:  …………………………………………………………………………….

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

§ 7

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłacą karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn , za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                          w wysokości 10% wartości umowy.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego           z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 8

## Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art.145 ustawy  Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli :

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 3 miesięcy od terminu ustalonego w § 3 a niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół według stanu na dzień odstąpienia.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada obowiązany jest:

a) dokonać odbioru oraz wypłacić wynagrodzenie za opracowania, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy jako kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie          w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                    w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki zmian :

1) termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 pkt 2 oraz z § 3 pkt 7

3. W sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt 1 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 30 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych                              w § 3 ust.1b

4. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść umowy na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć

§ 10

1. Wszelkie roszenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy               z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obciążają Wykonawcę

2. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych  osobowych przez Zamawiającego.

3. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim.

4. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy   Kodeksu Cywilnego

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć na drodze wzajemnego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowi oferta na opracowanie projektu oraz dokumentacja  przetargowa.

Zamawiający:                                                            Wykonawca: