WZÓR  UMOWY

zawartej  w dniu   ................................, w  Ustrzykach  Dolnych  pomiędzy:

## ........................................................................................................................................

zwanym Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

a:

PRZEDSIĘBIORSTWEM  ENERGETYKI  CIEPLNEJ  SP ZOO ul. Przemysłowa 16,  38-700 USTRZYKI DOLNE , KRS 0000185271, REGON 370232867, NIP 689-10-00-452,     zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu			              - mgr inż. Wiesława Jasińskiego,

Członka Zarządu – Gł. Księgową 	   - mgr        Monikę Chudy

następującej treści:

§1

Zamawiający  zleca, a   Wykonawca  przyjmuje do  wykonania  prace opisane w ofercie

z uwzględnieniem  ostatecznych uzgodnień -  (załącznik nr 1 do umowy) :

- do 29-08-2014r. Wykonawca przedstawi kompletna dokumentacje techniczna całego systemu odpylania uzgodnioną z Zamawiającym

- prace ustalone wg. załącznika nr 1 do umowy ................................................................................................................................

...............................................................................................................................

§2

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w protokole

ustaleń.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, w której wykonane będą prace stanowiące przedmiot umowy, w postaci prawnego tytułu własności.

§3

Wykonawca   przystąpi  do  montażu  na   trenie   ciepłowni   miejskiej    w   terminie  od

15-09-2014 roku.  Prace zostaną  zakończone do 28-02-2015 roku.

Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia prac dodatkowych, lub z innych przyczyn niezależnych od  stron,  wcześniej określone terminy mogą ulec  zmianie.

Warunkiem zachowania  terminu, będzie wykonanie przez Zamawiającego prac opisanych w  §1.

§4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami prawa budowlanego,  wiedzą techniczną  i z należytą starannością .

§5

Zamawiający  ustanawia kierownika robót w osobie Pana Edwarda Rusinka.

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie .......................................

§6

Wykonawca w terminie 3-ch dni od podpisania umowy wpłaci na konto Zamawiającego nr .................................................  5% kwoty  brutto umowy tj......................................... (słownie .................................................. zł )celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nieważności umowy. 70% wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru bez wad,  a 30% w terminie 15 dni od dnia upływu gwarancji  udzielonej na wykonane roboty.

§7

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów przez niego

zakupionych.

- Materiały,  o których  mowa  w ust.1  powinny  odpowiadać co  do jakości  wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce cieplnej oraz wymaganiom zawartym  w   projekcie;

- Wykonawca  obowiązany  jest  do uruchomienia całej instalacji i wykonania pomiarów

emisji przez akredytowane laboratorium wyznaczone przez Zamawiającego  , potwierdzających  uzyskanie wymaganych po 1-01-2016r. standartów emisyjnych (pyły <100mg/m3  w przeliczeniu na  02=6%).

§8

1.   Strony  ustalają  zapłatę za  opisane  prace  w § 1 w formie ryczałtu w kwocie

netto................................................(słownie :.............................................) przy czym

etapy prac i kwoty częściowe zostaną ustalone w protokole uzgodnień ostatecznych

stanowiące załącznik  nr 1 do umowy.

2.   Podstawą do wystawienia  faktur   będzie protokół odbioru (bez wad) podpisany

przez obie strony umowy .

3. Do wystawionych  faktur  zostanie  doliczony  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami.

4.  Termin zapłaty faktur ustala się na 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów tj. prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru  bez wad.

- Roboty   dodatkowe,  zamienne  lub   nieprzewidziane,   których  potwierdzona  przez

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowiązany  jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego.

§9

Zapłata należności z faktur  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  w   Banku ..........

...........................................................................................................................................

§10

Kary umowne .

1 Strony postanawiają , że wiążącą je forma odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego określonych kwot z

tytułu kar umownych:

- 0,5% łącznej wartości przedmiotu zamówienia netto o którym mowa w § 8 ust.1  za

każdy dzień opóźnienia w terminie końcowego odbioru zadania,

- 0,5% łącznej wartości przedmiotu zamówienia netto o którym mowa w § 8ust.1 za

każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi i gwarancji.

- 20% łącznej wartości przedmiotu zamówienia netto o którym mowa w §.8 ust.1 w

przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy   lub Wykonawca  odstąpi od  umowy  z przyczyn leżących po Jego stronie.

- Zamawiający jest zobowiązany  do zapłaty na rzecz Wykonawcy określonych kwot

z tytułu kar umownych:

- 50 PLN  za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego,

- 20% wartości przedmiotu zamówienia netto o którym mowa w § 8  ust.1 w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wyliczenia należnych kar umownych przedłożone zastaną w formie załącznika do noty księgowej.

- Zapłata należnych kar umownych nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia noty  księgowej.

- Kary umowne naliczane są od łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia  o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności powstałych w związku z wykonywaniem postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§11

1. Strony postanawiają, że z  przeprowadzonych czynności  odbioru zostanie spisany

protokół,  zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy

wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

2. Czynności  odbioru rozpoczną się po wykonaniu na koszt Wykonawcy badań emisji

zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium, potwierdzające wielkość emisji

poniżej dopuszczonych od 1-01-2016r. norm.

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesiące gwarancji na roboty objęte niniejszą

umową.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu bez

usterek przez obie strony.

2. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, udziela on gwarancji zgodnej z

gwarancją jaką  dają ich producenci, lecz nie krótszej  niż 12 miesięcy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek

powstałych  z  przyczyn  zawinionych  przez  Wykonawcę  w terminie do 10 dni,  lub

w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§14

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku

według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń zakupionych na realizację  inwestycji,  które nie  mogą być wykorzystane przez  Wykonawcę do  realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione,

3.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany     jest     do     odbioru      robót     wykonywanych      do      dnia     odstąpienia od  umowy,  zapłaty wynagrodzenia za wykonane  roboty,  pokrycia udokumentowanych kosztów   poniesionych   przez   Wykonawcę,    w   szczególności   odkupienia   materiałów i    urządzeń    przeznaczonych     na    realizację     przedmiotu     umowy,     oraz    przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§15

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu  przez właściwy dla Zamawiającego Sąd.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy.

§17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:		      ZAMAWIAJĄCY: