## Zał. Nr 1

## Kosztorys ofertowy

## Remont drogi do gruntów rolnych dz. nr ewid. 13 w miejscowości Ustjanowa Dolna od km 0+000 – 0+ 400 na długości  400 mb

| L.p | Numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. | ### Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 3,0 m od 0+000 – 0+ 400 Ilość wg obmiaru w terenie: P = 400,0 x 3,0 = 1200,0 | m2 | 1200,0 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0204/05/06 | Utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 23 cm po zagęszczeniu - z tłucznia sortowanego 25-40 mm: w dolnej warstwie 13 cm i grubości 10 cm w górnej warstwie z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 10 - 15T od km 0+000 – 0+ 400 , szerokości 3,00 m Ilość jak w poz.1 P= 1200,0 m2 | m2 | 1200,0 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 013/04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża 4 szt zjazdów pod utwardzenie w gr. kat. IV Ilość wg obmiaru w terenie: - km 0+000 w lewo na drogę P1 = 5,0x 4,0 = 20,0 m2 - km 0+220 w prawo na działkę nr 23 P2 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - km 0+300 w prawo na działkę nr 22 P3 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - km 0+330 w prawo na działkę nr 21 P3 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 Razem powierzchnia zjazdów P=P1-4 = 80,0 m2 | M2 | 80,0 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie utwardzenia 4 szt zjazdów tłuczniem kamiennym sortowanym 25-40 mm grubości w-wy 23 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym Ilość jak w poz. 3 P= 80 m2 | M2 | 80,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………….

…………………………………