# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1.   Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„ FUNDUSZ  SOŁECKI  -  2015

-  REMONTY OBIEKTÓW  INFRASTRUKTURY W SOŁECTWACH”

2.   Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości

składania ofert częściowych;

2.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

„ FUNDUSZ  SOŁECKI  -  2015

- REMONTY OBIEKTÓW  INFRASTRUKTURY W SOŁECTWACH”

  - Rodzaj zamówienia : remonty ogrodzeń, chodników itp.

  - Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia - obejmujący roboty remontowe

(przy budynkach świetlic, na cmentarzach komunalnych itp.) w sołectwach:

    - BRZEGI DOLNE

Brama wjazdowa przesuwna  szer. 5,25 m     	                              -     1,00   kpl

Remont fundamentów                                                                     -    60,00  mb

    - DŹWINIACZ DOLNY

Utwardzenie dojścia do budynku  kostką brukową                         -     65,00 m2

Brama z furtką                                                                                 -      1,00  kpl

    - ROPIENKA

Ogrodzenie cmentarza                    	                                        -   260,00 mb

    - TELEŚNICA

płytka odbojowa z kostki brukowej               		                      -  10,00 m2

utwardzenie dojścia do budynku kostka j.w.                                    -    33,60 m2

    - TRZCIANIEC

Ogrodzenie z siatki             				                    -    30,00 mb

Utwardzenie dojścia kostką brukową                                               -   40,00  m2

zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót.

  - Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

2.5  Zamawiający wymaga złożenia ofert na każde zadanie oddzielnie

2.6  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

2.7  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.8  Zakres  rzeczowy  przedstawiony  jest  w  opisie przedmiotu zamówienia

- w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim

w Ustrzykach Dolnych  ul. Mikołaja Kopernika 1 pokój nr 12

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

-  www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

2.8 Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie kosztorysowe

3.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie robót :   po podpisaniu umowy

- zakończenie robót :  do 31 lipca 2015 r.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać   kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. woda, energia elektryczna, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

- rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu

nieograniczonego  + podatek VAT 23%

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu robot jak również w nim nie

ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.

5.5 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę

zamówienia.

5.6 W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe

sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.7 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

 urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energię elektryczną, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

  usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych

szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi  z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym

opłatami

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym

wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

5.8 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy                                     i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.9 Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty robót ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych

z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wycenę oferty należy wykonać w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż                      i transport wyposażenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania                                    i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio je wycenił

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia                           i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.

6.6  Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.