DOKUMENTACJA

PRZETARGOWA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                       na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Ropienka Górna gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 636 i 615 na  długości 340 m od km 0+000 do km 0+ 340”

Zawartość:

- Instrukcja dla wykonawców z  wzorami załączników

- Projekt umowy o wykonanie robót budowlanych

- Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót

Z A T W I E R D Z A M:

Ustrzyki Dolne, dn. 26.08.2015 r.

1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu 
o Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. do 30 000 euro.

Poprzez złożenie swojej oferty, Uczestnik przetargu akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki Umowy, łącznie ze wszelkimi aneksami – ustanawiające ramy prawne tej Umowy jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej.                                                                          Uczestnicy przetargu muszą przestrzegać wszystkich instrukcji, formularzy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Dokumentacji Przetargowej. Niedostarczenie przez Uczestnika przetargu w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów lub złożenie ofert nie odpowiadających ściśle wszystkim warunkom Dokumentacji Przetargowej może prowadzić do odrzucenia oferty.

# Kryteria uczestnictwa w przetargu.

Uczestniczenie w Przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie roboty, materiały, dostawy i usługi mogą pochodzić z jednego lub kilku  krajów.

Niniejsza instrukcja odnosi się do wszystkich obywateli wymienionych krajów i do wszystkich podmiotów prawnych ustanowionych i zarządzanych jako organizacje prawne, handlowe lub społeczne, komercyjne lub państwowe utworzone zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju i posiadające siedzibę statutową, główną administrację lub główne miejsce działalności 
w jednym z tych krajów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Projekt finansowany ze środków ze środków budżetu Województwa  Podkarpackiego i Gminy Ustrzyki Dolne.

GMINA USTRZYKI  DOLNE  występuje w powyższym przetargu jako Strona   Zamawiająca i  realizująca zadanie.

## NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00,	fax 13 460 80 16

NIP 6891190300,	REGON 000525843

powiat: bieszczadzki,  województwo: podkarpackie,   kraj: Polska

www.ustrzyki-dolne.pl         e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych                                z realizacją projektu pod nazwą :

„Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Ropienka Górna gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 636 i 615 na  długości 340 m

od km 0+000 do km 0+ 340”

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi:

- Oczyszczenie rowu odwadniającego koparką 0,4m3 w gruncie kat. IV z odwozem urobku na długości do 1 km – 261,0 m3

- Wyrównanie spycharką zniszczonego korpusu drogi na szerokość 4,0m przy średniej grubości 35cm wraz z załadunkiem koparką 0,4 m3 na samochód i przewóz na zniszczony nasyp w km 0+285 – 350,0 m3

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 4,0m – 1340,0 m2

- Utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 15cm po zagęszczeniu: -                z tłucznia sortowanego 25-60mm grubości w-wy 8cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10t i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15t – 1005,0 m2

- Naprawa zniszczonych przepustów fi 40 cm i fi 60 cm przez rozebranie rurociągów i ponowne ułożenie wraz z wykopaniem, ławą żwirową grubości 20cm i zasypaniem – 37,0 mb

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 3szt. zajazdów wraz z utwardzeniem tłuczniem grubości 15cm -   54,0 m2

- Naprawa zniszczonego przejazdu z płyt drogowych 3,00 x 1,50m długości 5,00m w km 0+050 – 15,0 m2

- Oczyszczenie zamulonego przepustu Φ 40cm na zjeździe w km 0+002 długości 5,0 m oraz oczyszczenie rowu odpływowego na długości 10,0 mb

zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarem robót.

  - Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

www.ustrzyki-dolne.pl  -  przetargi aktualne.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Wymagany termin realizacji:

- rozpoczęcie  od			-  po podpisaniu umowy

- zakończenie całości prac do	-  do 15.10.2015 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

  - Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na  warunki zamówienia.

  - Wszystkie załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według postanowień zawartych 
w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Oferenta, przy czym oferta może być złożona na dowolnym szablonie, jednak w taki sposób aby zawierała wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,  wpisuje on „nie dotyczy”.

  - Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada więcej niż jedną ofertę spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem
 i złożeniem oferty.

  - Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

  - Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego         przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu

- przedstawią dokumenty i oświadczenia stwierdzające spełnianie stawianych  wymagań.

  - Wymagane od wykonawców minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe                           i  techniczne:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie wymaga dokumentów.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych w wysokości minimum 50% (netto) stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający uznaje również jako odpowiadające swoim rodzajem wykonanie robót w obiektach jak: budynki użyteczności publicznej.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz       udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane: - kierownika budowy w branży drogowej i zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków ekonomiczno finansowych.

- INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA      DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA      WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA    WYKLUCZENIU:

Uwaga: należy wypełnić wszystkie załączniki wg wzorów, bez wyjątku, ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania 
w nich zmian przez Oferenta, a w przypadku, gdy jakakolwiek część poniższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,  wpisać: „nie dotyczy” -  przy czym oferta może być złożona na dowolnym szablonie, jednak w taki sposób aby zawierała wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego.

  - W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków należy przedłożyć:

    - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków - załącznik nr 1

    - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 3

    - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  - załącznik nr 4

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - Inne dokumenty, które należy złożyć:

  - Wypełniony formularz oferty stworzony wg załączonego wzoru.

  - Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia  oraz  zestawienie robocizny, sprzętu, materiałów i ich ceny, dane wyjściowe do kosztorysowania tj. stawka robocizny, koszty pośrednie, zakupu i zysku.

  - Podpisany przez Wykonawcę  projekt umowy.

  - Dowód wniesienia wadium.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców nastąpi na podstawie  dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie  spełnia/nie spełnia.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCAMI:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.2

  - Pytania Wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres  Zamawiającego.

  - Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  - Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować materiały przetargowe.

  - Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią dokumentów przetargowych i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe i będzie dla nich wiążąca przy składaniu ofert.

  - W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert.

  - Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Pan Fryderyk brózda - tel. 13 460 80 26

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej 
z form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a w szczególności w przypadkach wystąpienia okoliczności opisanych niżej w p.pkt 7.10 i 7.11 SIWZ

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy

Nr  93 8621 0007 2001 0012 3347 0003

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

przed upływem składania ofert z adnotacją:

„Przebudowa drogi rolniczej w m-ci Ropienka Górna”

tak, aby przed otwarciem ofert znajdowało się na rachunku  Zamawiającego.

  - Potwierdzeniem formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty)                 lub oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty.

  - Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania 
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.9.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz 
z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca                        w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego  oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na   warunkach   określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczona                          z postępowania

  - Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy podane są w projekcie umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia składania  ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

  - Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stworzonym wg załączonego wzoru i zawierać kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi 
i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia  oraz  zestawienie robocizny, sprzętu, materiałów i ich ceny, dane wyjściowe do kosztorysowania tj. stawką robocizny, koszty pośrednie, zakupu i zysku.

  - Do oferty należy załączyć:

- podpisany przez Oferenta załączony projekt umowy.

- dowód wniesienia wadium

  - Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji.

  - W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem.

  - Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami warunków zamówienia, alternatywy nie będą brane pod uwagę.

  - Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez osoby upoważnione.

  - Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy a także wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika  z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Wskazane jest aby wszystkie stronice oferty były kolejno ponumerowane,                  a całość oferty trwale spięta.

  - Wykonawca winien zamieścić ofertę w  kopercie, która:

będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie, oraz będzie posiadać oznaczenie:

Oferta na wykonanie robót pn.

„Przebudowa drogi rolniczej w Ropience”

oraz  „nie otwierać przed 14.09.2015 r.  godz. 0930”

  - Poza oznaczeniami podanymi powyżej  będzie posiadać nazwę i adres  Wykonawcy, aby  można było odesłać ofertę  w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod  warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 9.11 i będzie  dodatkowo oznaczona  określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu  składania ofert.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim                             w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 w pokoju nr 26 (sekretariat) 
w terminie do dnia 14.09.2015 r. do godz. 0900.

  - Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania   opakowania.

  - Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu.

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w pokoju nr 13, 
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Mikołaja Kopernika 1  w dniu 14.09.2015 r.  o godz. 0930

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie  zwrócone Wykonawcy.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Informacje o których mowa wyżej Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli  obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

  - Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie kosztorysowe ustalone 
w drodze przetargu + obowiązujący podatek VAT na dzień złożenia oferty, opłaty celne i importowe naliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

  - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej i opisu przedmiotu zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, pomocniczych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu oferty obciążają Wykonawcę, musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

  - W związku z powyższym zalecane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Cena netto oferty winna być obliczona w następujący sposób:

  - Wykonawca określi ceny na wszelkie roboty,

  - Wykonawca zsumuje wartości poszczególnych pozycji w elemencie,

  - Wykonawca uwzględni wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

  - suma wartości wymienionych elementów stanowić będzie cenę netto oferty,

  - Wykonawca powinien szacować wszystkie części kosztorysu ofertowego i kwoty harmonogramu rzeczowo - finansowego 
z wyłączeniem podatków i opłat celnych.

  - Oddzielnie Wykonawcy winni podać kwoty należne z tytułu stosowanych podatków, opłat celnych i importowych według stanu na 30 dzień przed terminem składania ofert. Błędnie zinterpretowane i naliczone w ofercie podatki, opłaty celne i importowe będą uznane za błąd w przeliczeniu ceny co powoduje odrzucenie oferty.

  - Podatek VAT, cła i opłaty importowe zostaną zapłacone zgodnie                              z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi.

  - Pozycje dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach.

  - Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę 
z uwzględnieniem  ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje. Upust powinien być wyliczony od ceny netto,  z wyłączeniem podatków.

  - Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z  PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY OFERT:

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty - 100%  znaczenia

- ZASADY  ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT  ORAZ  WYBORU  OFERTY       NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

  - Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

  - Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

  - Od czasu otwarcia do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się  z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane 
z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  - Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

  - Wykonawcę, który nie spełnia warunków uczestnictwa wyklucza się i jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian 
w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została                          poprawiona

  - Kwota podana w ofercie zostanie przez Zamawiającego poprawiona zgodnie z procedurą korekty błędów i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą.

  - Jeżeli Wykonawca nie akceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z regulaminem;

- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki nie zgodził się na jej poprawienie;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

  - Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków   zamówienia zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

- INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH, W JAKICH  MOGĄ  BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

  - Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN.

  - Wszystkie kwoty w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym i innych dokumentach powinny być wyrażone w PLN.

  - Płatności będą dokonywane jedynie na podstawie faktur Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego.

## Cała korespondencja dotycząca płatności wraz z fakturami, okresowe 
i końcowe świadectwa płatności powinny być przesłane do Zamawiającego w języku polskim, a w przypadku Wykonawcy zagranicznego przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

  - Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający pisemnie zawiadomi wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, a także pozostałych Wykonawców o wyborze oferty.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

  - Zamawiający zawrzeć umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po zawiadomieniu wybranego Wykonawcy, że jego oferta została wybrana, 
a także pozostałych Wykonawców o wyborze oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik  do specyfikacji.

  - W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy 
o przyznaniu zamówienia.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Na inne formy wniesienia zabezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 06 8621 0007 4001 0012 3347 0024  Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych.

  - Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia                       z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne 
z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w terminie  30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.

  - Pozostała część w wysokości 30% zostanie zwrócona nie później niż w           15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

  - Uczestnicy przetargu muszą złożyć swoje oferty na całość zadania, zgodnie z wymogami Dokumentacji Przetargowej.

  - Oferty obejmujące część zadania nie będą akceptowane.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH:

  - Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w dokumentach  przetargowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  UMOWY:

Zamawiający informuje, że Oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy w formie zgodnej z projektem załączonym do specyfikacji.