Zał. Nr 8

Przedmiar Robót

„Przebudowa drogi gminnej relacji Zawadka – Stańkowa

od km 0+446 do km 0+728,26 (most)”

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 KNR 2-01 0113/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | Km | 0,283 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0816/02 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm – rozbiórka rur pod zjazdami | M | 14,00 |
| - Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3. | # 02.03.01 # KSNR 1 0208/02 | Nasypy wykonane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu kat kat III-IV uzyskanego z ukopu ( wg tabeli robot ziemnych) | m3 | 186,00 |
| 4. | # 02.03.01 # KNR 2-01 0313/02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi | M3 | 186,00 |
| 5. | # 02.01.01 # KNR 2-01 0237/03 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat I-III walcami samojezdnymi | M3 | 186,00 |
| 6. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległości do 1 km – koparka o poj łyżki 0,40 m3 grun kat III 9 wg tabeli robót ziemnych) | M3 | 921,00 |
| - Odwodnienie |  |  |  |  |
| 7. | 03.01.01 KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe, przepustów rurowych 0,8x15,2x0,25=3,04 | M3 | 3,04 |
| 8. | 03.01.01 KNR 2-31 0605/08 | Rury HDPE o średnicy 80 cm przepustów rurowych pod drogą- SKOŚNE Km 0 +466,00 = 7,7m Km 0+635,00 = 7,5m | M | 15,20 |
| 9. | 03.01.01 KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe pod ścieki 89x0,15x0,60 | M3 | 8,01 |
| 10. | 08.05.01 KNR 2-31 0606,01 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej Km 0+446 P -89m | M | 89,00 |
| 11. | Kalk. Indyw. | Przykrycie ścieku blachą L = 6mb | M | 6,00 |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pod płyty JOMB Km 0+455,00 -0+470,00 | M2 | 45,00 |
| 13. | 06.01.01 KNR 2-11 0411/01 | Wykonanie ubezpieczeń płytami typu JOMB 60x40 | M2 | 45,00 |
|  |  | Zjazdy |  |  |
| 14. | 06.02.01 KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami 14x0,60x0,25 | M3 | 2,10 |
| 15. | 06.02.01 KNR 2-31 0605/07 | Rury pe pod zjazdami o średnicy 60 cm | M | 14,0 |
| - Podbudowa |  |  |  |  |
|  |  | Zjazdy |  |  |
| 16. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grub 15 cm po zagęszczeniu | M2 | 93,00 |
| 17. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm- za każdy dalszy 1 cm(dla 10 cm) | M2 | 93,00 |
|  |  | Pobocze |  |  |
| 18. | 02.01.01 KNR 2-31 0102/01 | Koryta o głębokości 10cm wykonane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii III-IV – pobocza 2x0,75x283 | M2 | 424,50 |
| 19. | 02.01.01 KNR 2-31 0102/01 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii III-IV – pobocza za każde 5 cm ponad 10 cm 2x0,75x283 | M2 | 424,50 |
| 20. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy gr 8 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego | M2 | 424,50 |
| 21. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm – za każdy dalszy 1 cm (dla 7 cm) | M2 | 424,50 |
|  |  | Droga |  |  |
| 22. | 02.01.01 KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie katIII-IV 282,26x4,50 + 80 poszerzenia | M2 | 1 350,00 |
| 23. | 02.01.01 KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie katIII-IV za każde dalsze 5 ponad 20 (dla 37 cm) 282,26x4,50 + 80 poszerzenia | M2 | 1 350,00 |
| 24. | 04.04.01 KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo – piaskowej grubości 20 cm po zagęszczeniu | M2 | 1 350,00 |
| 25. | 04.04.01 KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo – piaskowej grubości 20 cm po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm (dla 10 cm) | M2 | 1 350,00 |
| 26. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu | M2 | 1 350,00 |
| 27. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu – za każdy dalszy cm (dla 5 cm) | M2 | 1 350,00 |
| 28. | 05.03.05 KNR 2-31 0110/01 | Podbudowa z mieszanki mineralno – bitumicznej klińcowo żwirowej o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy 4 cm | M2 | 1 350,00 |
| 29. | 05.03.05 KNR 2-31 0110/02 | Podbudowa z mieszanki mineralno – bitumicznej klińcowo żwirowej o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy 4 cm – za każdy dalszy 1 cm (dla 3 cm) | M2 | 1 350,00 |
| - Nawierzchnie |  |  |  |  |
|  |  | Zjazdy |  |  |
| 30. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo – żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm | M2 | 93,00 |
| 31. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo – żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm po zagęszczeniu (dla 2cm) | M2 | 93,00 |
|  |  | Droga |  |  |
| 32. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo – żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm | M2 | 1 350,00 |
| 33. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo – żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm po zagęszczeniu (dla 2cm) | M2 | 1 350,00 |
| - Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 34. | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | Szt | 4,00 |
| 35. | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | Szt | 4,00 |
| 36. | 07.05.01 KNR 2-31 0704/01 | Bariery jednostronne o masie 1m , 24kg- bariera energochłonna | M2 | 32,00 |
| 37. | 01.01.01 KNR 2-01 0113/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie pagórkowatym lub górskim INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA | Km | 0,283 |

Sporządził:

2016-11-25

Marian Sudoł

Upr. UAN-2-8346-109/87