Załącznik nr 7do SIWZ

Znak sprawy: ZP.271.13.2017

# UMOWA  nr …/…/2017/P - projekt

zawarta w dniu  ……………………….  2017r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:                     GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1,  38-700 Ustrzyki Dolne                                        REGON 370440070,    NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza  -  mgr Bartosz Romowicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Ewa Kaczmaryk - Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ą przez:

………………………………………….........………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w m-ci Równia wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

opracowanie systemu odbioru ścieków z obszaru całej miejscowości Równia, gm. Ustrzyki Dolne z wprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych za pośrednictwem istniejącego głównego kolektora sanitarnego (miejsce włączenia wskaże MPGK Sp. z o.o.)

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- inwentaryzacja istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu,

- Informacja techniczna o założeniach projektowych i jej uzgodnienie 
z Zamawiającym oraz MPGK Sp. z o.o.,

- przygotowanie karty przedsięwzięcia zadania i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożenie wniosku należy wykonać w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy w oparciu o dane zawarte w wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem z Zamawiającym.

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, (w przypadku nałożenia przez właściwy organ obowiązku sporządzenia raportu)

- uzyskanie wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wypisów z rejestru gruntów (szczegółowych na działki przeznaczone pod inwestycję), kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i 1:2000 i formacie max. A3 obejmujących obszar planowanej inwestycji oraz związane z tym opłaty,

- przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie i podpisanie umów cywilnoprawnych na wejście w teren z właścicielami działek,

- wykonanie mapy do celów projektowych oraz związane z tym opłaty,

- wystąpienie i uzyskanie technicznych warunków przyłączenia mediów (wg potrzeb),

- projekt budowlany oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- projekty wykonawcze,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- Studium wykonalności zadania,

- opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,

- uczestniczenie w postępowaniu przetargowym o zamówienie na roboty budowlane poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w terminie określonym przez zamawiającego.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej w części 3. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część Umowy.

- Zakres dokumentacji wymieniony w ust. 1 należy również wykonać na nośniku CD w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej, natomiast wersja elektroniczna przedmiaru robót oraz zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych z MS Excel. (Do płyty CD należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową).

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Opisów w dokumentacji Wykonawca nie możne dokonywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności poprzez opisywanie ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Wspólny słownik zamówień (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

- Dodatkowe prace, nie objęte niniejszą umową, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji zamówienia i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu umowy, traktowane będą przez Strony jako prace dodatkowe 
i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na prace dodatkowe.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- Umową

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej

- przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, normami i normatywami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- wiedzą techniczną,

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych wykonawcom w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- ustaleniami i uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy 
w całości innym Wykonawcom.

- Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane, związane 
z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego 
a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji zadania.

§ 3

## Terminy realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie: 
do dnia 22 grudnia 2017 r. – wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przyjęciem go przez organ wydający pozwolenie na budowę – z zastrzeżeniem ust. 2.

- Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożenie wniosku należy wykonać w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającym kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie Protokołu zdawczo-  odbiorczego.

- Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania Projektu, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego kompletności i jakości.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 4 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury za przekazany Projekt.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§ 4

    - Przed przekazaniem Projektu Wykonawca ma obowiązek przedłożyć opracowanie projektowe w całości lub w części bądź jego roboczą wersję Zamawiającemu w celu akceptacji lub sformułowania uwag.

    - Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający dokonuje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia przekazania opracowania.

    - Jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub użyteczność Projektu Zamawiający może w kolejności:

- żądać poprawienia lub uzupełnienia Projektu w uzgodnionym przez Strony terminie,

- po upływie powyższego terminu, jeżeli Projekt nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, wyznaczyć termin dodatkowy,

- w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeżeli Projekt nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, odstąpić od Umowy.

    - Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w odpowiednim, uzgodnionym przez Strony terminie, wszelkie wady i usterki Projektu, których istnienie zostało ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, a których nie można było wykryć w czasie dokonywania czynności sprawdzających.

    - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 mają zastosowanie procedury opisane w ust. 3.

§ 5

# Zmiany w umowie

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 uPzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 
ust. 1 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

- przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest uzyskanie decyzji, postanowień, uzgodnień itp. w przypadku gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu 
wniosku o wydanie takiej decyzji, opinii czy uzgodnień,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

- w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),

- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z np. przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów,

- przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usługi,

- przedłużających się negocjacji z właścicielami działek

- trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek

- przedłużające się branżowe uzgodnienia projektu

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu  publicznego

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Zmiany w zakresie przedmiotu umowy w przypadku, gdy zmiana zakresu stała się konieczna ze względu na interes Zamawiającego, 
w szczególności z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach Umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy z odpowiednio pomniejszonym wynagrodzeniem przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych i wskaźników,

- Zrzeczenia się na wniosek Zamawiającego przez Wykonawcę prawa wykonywania nadzoru autorskiego bądź udzielenia zgody na powierzenie nadzoru autorskiego innej osobie.

- W sytuacjach opisanych w ust. 2 zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane 
w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy, całość autorskich praw majątkowych do Przedmiotu umowy jak i udziela zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą zamawiającemu niezwłocznych i bez dodatkowych wynagrodzeń wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem i nazwiskiem autora.

- Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji:

- używać i wykorzystywać Przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych,

- sporządzać kopie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty,

- wykorzystywać do celu, innego niż wyżej wymienione, niezbędnego 
i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

- rozpowszechniać dokumentację poprzez publiczne udostępnianie 
w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji 
i reklamie w mediach, publikować w książkach, albumach, broszurach, 
a także wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i remitować w każdej możliwej formie urzeczywistniania,

- przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

§ 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługi projektowe do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są usługi projektowe                       w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w przypadku:

1) niespełnienia wymagań zawartych w SIWZ,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                               o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. pkt. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy                                      z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu prac przewidzianego do wykonania,

2) terminów realizacji,

3) wynagrodzenia i terminów płatności,

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa                 w pkt.14 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 15, w terminie 7 dni Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia  od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt 13, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, bądź przedłożenie oświadczenia, że na danym etapie robót budowlanych nie brał udziału podwykonawca.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

§ 8

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto ………………… zł słownie ………………………………………………..

w tym wartość bez podatku VAT (netto) wynosi:	…………………… zł

i  podatek VAT w wysokości  23% co stanowi kwotę:	…………………… zł

z zastrzeżeniem ust. 2

- W przypadku braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynagrodzenie zostanie pomniejszone 
o kwotę (netto) ...cena netto poz. 3 kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi.... zł

- Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o Kosztorys ofertowy 
z cenami jednostkowymi Wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy określony w § 1.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wykonawca może wystawić, jedną fakturę częściową do wysokości kwoty będącej sumą pozycji od 1 do 5 dołączonego do oferty Wykonawcy Kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi po otrzymaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozostała kwota zostanie zrealizowana po złożeniu i przyjęciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez organ wydający pozwolenie na budowę.

- Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

- Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem pkt. 19 paragraf 6 niniejszej umowy.

- Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP  ………………………..

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

- W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający będzie bezpośrednio regulował należności na rzecz Podwykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.

- *W sytuacji opisanej w ust. 13, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na  rachunek Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.

- *Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. w kwocie:  ............................................. zł (słownie:  ………………………………………………),

zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie:

- pieniądza;

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancji bankowych;

- gwarancji ubezpieczeniowych;

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 70% tj. w kwocie ……………………………...zł

słownie:  ……………………………………………………………………………..

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za należycie wykonane,

- Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 30% tj. w kwocie ……………………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………………

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający  zwróci w wysokości w  której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności 
z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

  - za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą

- W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy po udokumentowaniu ich wykonania przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, 
o których mowa w ust. 2.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony zamawiającego wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - właściwe organy nie uzgodnią bądź nie wydadzą pozytywnych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji,

  - wyniki badań gruntowych wykluczą możliwość realizacji inwestycji.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu określonego w ust. 1 pkt d) i e):

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do tego czasu prace, po udokumentowaniu ich wykonania przez Wykonawcę,

- żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu,

- na żadną ze stron nie zostaną nałożone kary umowne za odstąpienie od umowy.

§ 13

## Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania niniejszą umową zgodnie 
z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.

§ 14

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### Zawiadomienie o wyborze oferty

### Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi

### Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA