**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Mikołaja Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**REALIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI**

**USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

***(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.*)**

***„Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania***

***w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji***

***na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”***

**Ustrzyki Dolne, 2017 r.**

**1. Nazwa i dane adresowe Zamawiającego;**

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00

fax; 13 460 80 16

www.ustrzyki-dolne.pl

[um@ustrzyki-dolne.pl](mailto:um@ustrzyki-dolne.pl)

**2. Tryb udzielania zamówienia:**

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych *(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) – zwanej dalej „PZP”.* Jego łączna wartość ustalona dla projektów i zadań realizowanych przez Zamawiającego jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy PZP w związku z czym zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**3. Opis przedmiotu zamówienia:**

**3.1. Wspólny słownik zamówień CPV:**

* 50232100-1 – usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego,
* 50232110-4 – obsługa instalacji oświetlenia publicznego,
* 45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
* **31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe**

**3.2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia (oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED) wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu\konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

Usługa ma na celu uzyskanie efektu ekologicznego, ekonomicznego, energetycznego oraz utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia przez okres co najmniej 60 miesięcy.

**Realizacja przedmiotu zamówienia dzieli się na dwa etapy:**

1. **etap I**- wymiana oświetlenia (opraw lamp wraz ze źródłem światła LED),
2. **etap II**- osiągnięcie efektu ekologicznego, ekonomicznego, energetycznego oraz utrzymania w sprawności technicznej (serwis/konserwacja) zmodernizowanych punktów oświetlenia minimum przez okres udzielonej gwarancji.

**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w szczególności następujących czynności zmierzających do realizacji przedmiotu zamówienia:**

1. **wykonanie projektu modernizacji oświetlenia obejmujące:**
   1. opracowanie projektu modernizacji oświetlenia (w tym inwentaryzacji);
   2. dobór opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED w sposób gwarantujący najwyższe parametry techniczne i użytkowe, nie gorsze niż obecne;
   3. wykonanie analizy ekonomiczno – porównawczej generowanych oszczędności w zużyciu energii po wymianie dotychczasowych lamp na lampy zmodernizowane;
   4. sporządzenie projektu wykonawczego wymiany lamp dotychczasowych na lampy zmodernizowane;
   5. dostawę oraz wdrożenie dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej, którego minimalne wymagania zdefiniowane zostały w załączniku nr 15 do SIWZ.
2. **wymiana oświetlenia polegająca na wykonaniu wszelkich czynności związanych z wymianą lamp dotychczasowych na lampy LED** zgodnie z warunkami technicznymi modernizacji oświetlenia oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp. Ma być ona przeprowadzona na podstawie Warunków technicznych określonych przez Zamawiającego i PGE Dystrybucja według załącznika nr 1 do SIWZ (w tym posiadające raport końcowy definiujący poziom uzyskanych lm/W potwierdzony badaniem fotometrycznym źródła światła). Wymiana obejmuje:
   1. demontaż minimum 1522 szt. lamp tradycyjnych, których liczba końcowa zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonej Inwentaryzacji. Szacunkowa liczba lamp według informacji posiadanych przez Zamawiającego to:
      * lampy tradycyjne – 1333 szt.
      * oprawy parkowe – 121 szt.
      * oprawy parkowe ozdobne/kuliste – 68 szt.
   2. dostawa i montaż minimum 1522 szt. lamp LED;
   3. dostawę i montaż programatorów sterujących czasem pracy lampy, pracujących w harmonogramie przekazanym przez zamawiającego;
   4. sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów;
   5. bieżące monitorowanie sprawności oświetlenia;
   6. utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w zakresie przeprowadzonej modernizacji (wymiany, naprawy, serwis, konserwacje), przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
   7. wsparcie techniczne dla dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej

**Pozostałe informacje nt. przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
2. Przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynności związanych z budową lub wymianą słupów, na których posadowione jest oświetlenie uliczne.
3. Dane dotyczące dotychczasowych lamp oświetlenia, lokalizacja oraz koszty utrzymania zawarte zostały w **załącznikach: nr** **2, nr 3 i nr 4** do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.
5. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności.
6. Wykonawca **udzieli gwarancji** na przedmiot zamówienia. Wymagany okres gwarancji na wykonany zakres przedmiotu zamówienia wynosić powinien **minimum 60 miesięcy**. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru potwierdzonego protokołem końcowym zakończenia montażu zmodernizowanego oświetlenia (Etap I realizacji zamówienia).
7. Okres gwarancji na oprogramowanie oraz usługa utrzymania i wsparcia technicznego na dostarczone oprogramowanie geolokalizujące równa jest okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego.
8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału aktualnie opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie niższą niż 3 000 000.

Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymania ważności polisy przez cały okres realizacji inwestycji , w tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania ważnej polisy najpóźniej w dniu upływu ważności wcześniejszej polisy.

1. Określone w dokumentacji przetargowej typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP jest obowiązany wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Przez materiały i urządzenia równoważne należy rozumieć materiały i urządzenia, które posiadają co najmniej takie same bądź lepsze parametry techniczno-użytkowe oraz funkcjonalne jak materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji Zamawiającego.
4. W przypadku oferowania produktów/rozwiązań równoważnych przez zapis „*równoważny*” – należy rozumieć: produkty/rozwiązania równoważne, które posiadają co najmniej takie same bądź lepsze parametry techniczno-użytkowe oraz funkcjonalne jak w dokumentacji Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i/lub w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
7. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
8. Wykonawca ponosi koszt transportu zdemontowanych opraw własności PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddział Rzeszów do Rejonu Energetycznego w Sanoku ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok.
9. Wykonawca ponosi koszt transportu zdemontowanych opraw własności Gminy Ustrzyki Dolne we wskazane miejsce składowania na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym.
10. Procedury i koszty związane z przerwami, wyłączeniami dostaw prądu, bez których nie będzie możliwa realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić przy opracowaniu oferty zgodnie z przyjętymi zasadami w PGE. Wykonawca ponosi koszty z tym związane.
11. Majątek powstały podczas realizacji inwestycji po okresie spłaty staje się własności Gminy Ustrzyki Dolne.
12. Zamawiający wymaga aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. Kierowanie robotami wymiany lamp powinno odbywać się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowód zatrudnienia w/w osoby.
13. W razie potrzeby Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę prac modernizacyjnych do zawarcia stosownego porozumienia dotyczącego współpracy z PGE Dystrybucja.

**4. Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających:**

Przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynności związanych z budową lub wymianą słupów, na których posadowione jest oświetlenie uliczne (drobne naprawy słupów np. prostowanie odbywa się na koszt Wykonawcy). Jeżeli jednak w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia powstanie konieczność modernizacji słupów na których posadowione jest oświetlenie (przede wszystkim z uwagi na ich zły stan techniczny) zakres ten traktowany będzie jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające. Wówczas Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie właściwym wynikającym z ustawy PZP.

**5. Warunki przystąpienia do przetargu:**

**5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj:**

* 1. nie podlegają wykluczeniu,
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

**5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:**

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

**5.3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu :**

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku **posiadania** **uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) Wykonawca przedłoży** aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wystawiony nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku **sytuacji ekonomicznej i finansowej**. Wykonawca winien wykazać, że:
   * posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej   
     **4 000 000** PLN *(słownie:* ***cztery miliony tysięcy złotych 00/100****);*

oraz

* + dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż **1 000 000** PLN *(słownie:* ***milion złotych 00/100*** *).*

1. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca na etapie składania oferty winien wykazać**,** że dysponuje **minimum** **25** osobami posiadającymi kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe i techniczne umożliwiające prawidłowe i należyte wykonanie prac dotyczących wymiany i **modernizacji oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury towarzyszącej** *(****załącznik nr 5 do SIWZ****).*Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje kadrą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia. Każda ze wskazanych osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia (należy podać ich rodzaj i numer).
2. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca winien wykazać**,** że dysponuje **5** **osobami** posiadającymi kwalifikacje umożliwiające prawidłowe **należyte zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie oraz rozwój i obsługę systemu informatycznego** do zarządzania infrastrukturą oświetleniową na czas trwania umowy *(według* ***załącznika nr 6 do SIWZ****).*
3. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej dotyczącej **zaprojektowania i wdrożenia systemu do inwentaryzacji i geolokalizacji** **punktów oświetlenia ulicznego (również w wersji mobilnej dedykowanej dla telefonów komórkowych system Android).** Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem które musi wykazać w formie dołączonego do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, potwierdzonych dowodami, że w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszym w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, **wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego o którym mowa powyżej, o łącznej wartości usługi za kwotę co najmniej 40 000 zł** (*słownie****: czterdzieści tysięcy złotych).*** Wykonawca musi wykazać, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie **(według załącznika nr 7 do SIWZ).**
4. Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w odniesieniu do **Etapu II (utrzymanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego w zakresie przeprowadzonej modernizacji (wymiany, naprawy, serwis, konserwacje oraz bieżące monitorowanie) przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji)** przedmiotowego postepowania, które musi wykazać w formie dołączonego do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, potwierdzonych dowodami, że w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszym w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, **wykonał co najmniej jedną usługę konserwacji, remontów, przeglądów, napraw, utrzymania sprawności oraz kontroli technicznych i pomiarów urządzeń elektrycznych powyżej lub do 1 kV o łącznej wartości usługi co najmniej 1 000 000** **zł** *(słownie;* ***jeden milion złotych 00/100*** *)* każda. Wykonawca musi wykazać, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie **(według załącznika nr 8 do SIWZ).**
5. Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu **oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 12 do SIWZ) w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ.
6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu niniejszej specyfikacji kierując się regułą „spełnia” albo „nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.**

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1. warunki opisane w pkt 5 SIWZ – spełniają łącznie,
2. warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP - spełniają każdy z osobna.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – [Prawo restrukturyzacyjne](http://restrukturyzacyjne) *(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.)* lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (*Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);*

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:

* 1. zamawiającym,
  2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
  3. członkami komisji przetargowej,
  4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP,

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000 złotych;

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**6. Dokumenty składające się na ofertę:**

1. Wypełniony Formularz Ofertowy stworzony wg wzoru **załącznik** **nr 9** do niniejszej specyfikacji.
2. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne   
   potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zgodnie z załącznikiem nr **14** do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

**7. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.**

* + - 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.
      2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowe oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

1. wykaz personelu - w oparciu o załącznik nr 5 oraz nr 6 SIWZ,
2. potencjał techniczny (System informatyczny) - w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ,
3. potencjał techniczny (konserwacja, serwis, naprawy) – w oparciu o załącznik 8 do SIWZ,
4. wykaz **5 wykonanych** **usług w zakresie wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w oparciu o załącznik nr 11 do SIWZ. Informacje należy wykazać także w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – załącznik nr 14 (Kryteria kwalifikacji, sekcja C);
5. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy lub innej formie zgodnie z art. 22a ustawy PZP, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej **4 000 000 PLN** (słownie: ***cztery miliony złotych 00/100***),
6. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż **1 000 000,00 PLN** (słownie: ***jeden milion złotych 00/100***).

**3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:**

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. zaświadczenia właściwego **naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego **nie wcześniej niż 3** miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub **Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego **nie wcześniej niż 3** miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg załącznika 12 do SIWZ**.**
11. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu minimalnych parametrów technicznych lamp oświetlenia ulicznego

**8. Dokumenty podmiotów zagranicznych (jeżeli dotyczy):**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej:

* 1. litera a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
  2. litery b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis ust. 2 stosuje się.

**Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.**

**Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
   w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
   * + 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
       2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
       3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w p. VII. 4 SIWZ litery a) – i).
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów

**9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów;**

1. Zamawiający na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 5) ustawy PZP odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, gdyż jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej, którymi dysponuje Zamawiający.
2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – [Prawo pocztowe](http://pocztowe) *(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1113),* osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną (e-mail).

* Uprawnieni ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami: ***Krzysztof Kozłowski*- tel. *Tel. 13 460 80 05* e-mail *k.kozlowski@ustrzyki-dolne.pl*** oraz ***Jacek Kłodowski*- tel. *13 460 80 05*, e-mail *j.klodowski@ustrzyki-dolne.pl***

**10. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:**

1. Wykonawca może zwrócić się w w/w sposób do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej   
   dokumentacji.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy i prześle treść zapytań i wyjaśnień wszystkim, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów art. 38 ustawy PZP.

**11. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ:**

1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Każdą zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 12a. ust. 2 PZP. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej.

**12. Warunki wpłaty i zwrotu wadium:**

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia **wadium** w wysokości ***100 000,00* PLN** (słownie: ***sto tysięcy złotych 00/100 groszy).*** Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę oznaczoną wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **nr *93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych* przy czym dowód wpłaty należy opisać:** ***Wadium do przetargu na: „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”***

2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu i godzinie, w którym upływa termin składania ofert.

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**13. Termin związania ofertą;**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **60 dni**.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**14. Termin i miejsce realizacji zamówienia;**

1. Terminy realizacji zamówienia:

* **etap I** – wymiana lamp oraz wdrożenie systemu do geolokalizacji o którym mowa wcześniej **do 4 miesięcy** od daty zawarcia umowy,
* **etap II** – osiągnięcie efektu ekologicznego, ekonomicznego, energetycznego oraz utrzymanie w sprawności technicznej (serwis/konserwacja) zmodernizowanych punktów oświetlenia **niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie do 60 miesięcy** od daty zrealizowania etapu I, a w przypadku gdy okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji okaże się dłuższy – termin realizacji etapu II równy będzie okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

1. Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zainstaluje oświetlenie w miejscach według wykazu zamieszczonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – **załącznik nr 2** do SIWZ. Wykaz zawiera pozycje ewidencyjne.

**15. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia w ramach danej części zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik nr 9** do SIWZ.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający wymaga by Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy składali w formie pisemnej wraz z ofertą.
6. Oferta sporządzona wg dowolnego szablonu , pod warunkiem , że będzie on zawierał wszelkie informacje wymagane przez Zamawiającego zawarte we wzorze formularza oferty stanowiącym **załącznik nr 9** do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionym formularzem JEDZ – **załącznik nr 14** do niniejszej specyfikacji.
7. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę / osoby podpisującą ofertę.
8. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załączniki – będą ponumerowane i parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono   
   z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.
10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę / osoby podpisującą / podpisujące ofertę.
11. Wykonawca składa ofertę na adres Zamawiającego podany w pkt 1 SIWZ.
12. Zamawiający wymaga by Wykonawca umieścił ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej (nie oznakowanej) zamkniętej kopercie z napisem:

***OFERTA PRZETARGOWA:***

***„Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania***

***w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji***

***na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ”***

***NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 18.04.2017 godz. 9:00***

1. Wszystkie wymagane dokumenty Wykonawca składa w formie pisemnej w tej samej zamkniętej kopercie, ze względu na uniemożliwienie ich przypadkowego otwarcia/odczytania przed upływem terminu składania ofert Ewentualne kopie elektroniczne należy przekazać na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD, pendrive itp.) w ofercie.
2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne otwarcie lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia pocztą kurierską Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w SIWZ.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem *„zmiana oferty”.* W przypadku wycofania oferty pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
5. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ w kolejności jak w specyfikacji.
6. Oferta oraz załączone dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu.
7. Strony oferty winny być połączone w sposób trwały.
8. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim, wypełniona pismem odręcznie, maszynowo lub przy zastosowaniu techniki informatycznej, nieścieralnym atramentem lub tuszem.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.
10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest wymagane.
14. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, w przypadku ziszczenia się warunków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani do ustanowienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**16. Miejsce składania ofert:**

1. Oferty należy złożyć na adres Zamawiającego Gmina ***Ustrzyki Dolne*** ***38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1.*** Termin składania ofert upływa dnia; ***18.04.2017* o godz. *8:30***
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**17. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert:**

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu ***18.04.2017* o godz. *9:00***
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące;
   1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
   2. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;
   3. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie.
6. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający odczyta:
7. firmy i adresy Wykonawców;
8. ceny ofert;
9. termin wykonania zamówienia;
10. okres gwarancji;
11. warunki płatności zawarte w ofertach.
12. W toku dokonywania badania złożonych ofert zamawiający może żądać udzielania przez   
    Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Zamawiający poprawi w ofercie:
14. oczywiste omyłki pisarskie;
15. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  
    poprawek;
16. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  
    zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała   
    warunki przetargu oraz uzyska największą liczbę punktów łącznie za wskazane kryteria.
18. Zamawiający powiadomi pisemnie oraz faksem lub e-mailem o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

**18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

1. Wykonawca zobowiązany jest określić wynagrodzenie ryczałtowe: ……………….. zł brutto w tym:

**I Etap**: wartość……………………………………………………….zł brutto

1. Za wymianę 1333 szt. opraw tradycyjnych ………………. zł brutto
2. Za wymianę 121 szt. opraw parkowych ……………………zł brutto
3. Za wymianę 68 szt. Źródeł światła w oprawach parkowych ozdobnych …...…… zł brutto

**II Etap**: wartość……………………………………………………… zł brutto

1. wynagrodzenie z tytułu serwisu/konserwacji przedmiotu umowy w wysokości: …….. zł brutto/miesiąc za jeden punkt świetlny x 1522 szt.

**Okres gwarancji** udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia: ………. miesięcy.

1. Wykonawca zobowiązany jest określić łączne wynagrodzenie ryczałtowe należne mu za wykonanie przedmiotu zamówienia (Etap I i II).
2. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
3. **Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. 6 ust. 4) wzoru umowy (zał. nr 13 do SIWZ) odbywać się będzie z oszczędności wygenerowanych poprzez realizację Zamówienia.**
4. **Założenia do fakturowania:**
5. Płatność wynagrodzenia następowała będzie cykliczne:
   * + 1. za zrealizowanie Etapu I (w zakresie kosztu wymiany lamp typu LED) – w dwumiesięcznych ratach poczynając od dnia protokolarnego zakończenia realizacji Etapu I. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy równe będzie wysokości kwoty osiągniętych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej do tożsamego okresu rozliczeniowego z przyjętego roku bazowego przed modernizacją.
       2. za zrealizowanie Etapu II (w zakresie wynagrodzenia za świadczenie usług serwisu/konserwacji) – w dwumiesięcznych ratach poczynając od dnia protokolarnego zakończenia realizacji Etapu II.
6. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z warunkami umowy.
7. Termin płatności faktur 14 dni. Liczy się data wpływu faktury do Zamawiającego.
8. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej.
9. W przypadku ustawowej zmiany lub powstania nowych okoliczności rzutujących na zmianę stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy przewiduje się możliwość przeliczenia ceny umownej w stosunku do zmienionej stawki podatku VAT, w wyniku czego ustalona zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie wprowadzone do umowy w formie aneksu.
10. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**19. Wybór oferty:**

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o   
   zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziela zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP na przedłożenie terminu związania z ofertą,
9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium,
10. jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**Kryteria oceny ofert:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **KRYTERIUM** | **RANGA** |
| **1.** | **Okres udzielonej gwarancji (G)** | **60 %** |
| **2.** | **Cena oferty brutto (C)** | **20 %** |
| **3.** | **Czas realizacji Etapu I (T)** | **20 %** |

**Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób:**

* 1. **Kryterium; okres gwarancji ( G) – 60 %**
     + 1. Oferta Wykonawcy, który przedstawi okres gwarancji 60 miesięcy – **5 pkt.,**
       2. Oferta Wykonawcy, który przedstawi okres gwarancji 72 miesięcy – **10 pkt.,**
       3. Oferta Wykonawcy, który przedstawi okres gwarancji 84 miesięcy – **20 pkt.**
       4. Oferta Wykonawcy, który przedstawi okres gwarancji 96 miesięcy – **40 pkt.**
       5. Oferta Wykonawcy, który przedstawi okres gwarancji 120 miesięcy i więcej – **60 pkt.**

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie, za zaproponowany przez Wykonawcę okres wynosi **60** miesięcy.

1. **Kryterium: cena oferty brutto (C) – 20 %**

Ilość punktów badanej oferty **(C)** – **20 pkt.**

Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla kryterium „*cena*” zostanie wyliczona według następującego wzoru:

*Cena najniższa przedstawiona przez Wykonawcę Etap I*

*C = ------------------------------------------------------------------------------- x 10 %*

*Cena oferty badanej*

*Cena najniższa przedstawiona przez Wykonawcę Etap II*

*C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 10 %*

*Cena oferty badanej*

1. **Kryterium; Czas realizacji Etapu I ( T) wyrażony w dniach kalendarzowych – 20 %**
2. Oferta Wykonawcy, który przedstawi czas; poniżej 31 [dni] – **20 pkt.;**
3. Oferta Wykonawcy, który przedstawi czas; od 32 do 39 [dni] – **10 pkt.;**
4. Oferta Wykonawcy, który przedstawi czas; od 40 do 47 [dni] – **5 pkt;**
5. Oferta Wykonawcy, który przedstawi czas; powyżej 48 [dni] – **0 pkt;**

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu realizacji Etapu I wyrażonego w dniachto Zamawiający przyjmie, ze zaproponowany przez Wykonawcę termin wynosi powyżej 48 dni.

* + - * 1. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w pkt. 2.
        2. **Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.**
        3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
  1. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP,
  2. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
  3. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**20. Formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy;**

1. Zamawiający określi termin po upływie którego będzie z Wykonawcą wyłoniony w trakcie   
   przeprowadzonego postępowania będzie zawarta umowa. O terminie tym zamawiający zawiadomi wykonawcę stosownym pismem.
2. Termin o którym mowa w pkt 1 nie będzie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania   
   zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ważną .
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

**21. Wymagania co do zabezpieczenia należytego wykonania umowy;**

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Etapu I umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy można wnieść w formie:

* pieniądzu;
* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
* gwarancjach bankowych;
* gwarancjach ubezpieczeniowych;
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w **art. 6b** *pomoc finansowa udzielana przez Agencję* ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

1. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

* Zamawiający zwróci zabezpieczenie w **terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia** i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

**22. Środki ochrony prawnej;**

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "środki ochrony prawnej" PZP. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy PZP.

**1. Odwołanie:**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**2. Skarga do sądu:**

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego

1. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
3. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy p.z.p.

**23. Podwykonawcy:**

* 1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
  3. Zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy PZP jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część zamówienia, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
  5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
  6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

**24. Pozostałe uwarunkowania;**

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
2. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
8. rezygnacji z części zakresu przedmiotu zamówienia,
9. zmiany ustawowej wysokości podatku VAT.
10. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga akceptacji Zamawiającego i może nastąpić w szczególności w następujących okolicznościach;
11. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

* działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia;
* warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
2. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
3. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem zgodności z pkt III niniejszej specyfikacji.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w pkt 6 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

Ustrzyki Dolne, ………. kwiecień 2017 r.

***Załączniki do specyfikacji:***

1. załącznik nr 1 - Minimalne parametry techniczne
2. załącznik nr 2 - Inwentaryzacja lamp
3. załącznik nr 3- harmonogram godzin pracy
4. załącznik nr 4 - Koszty utrzymania oświetlenia
5. załącznik nr 5 - wykaz personelu cz. 1
6. załącznik nr 6 - wykaz personelu (system) cz. 2
7. załącznik nr 7 - wykaz potencjału (system) cz. 1
8. załącznik nr 8 - wykaz potencjału cz. 2
9. załącznik nr 9 - oferta
10. załącznik nr 10 - Instrukcja organizacji pracy przy urządzeniach niebezpiecznych
11. załącznik nr 11- wykaz wykonanych usług
12. załącznik nr 12 – przynależność do grupy kapitałowej
13. załącznik nr 13 - projekt umowy
14. załącznik nr 14- Formularz - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
15. załącznik nr 15 - Minimalne parametry systemu geolokalizacji
16. załącznik nr 16 – zasady usuwania błędów w systemie