Ustrzyki Dolne, dnia 10.04.2017r.

ZP-271.19.2017

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Ustrzyki Dolne informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Modyfikacja w punkcie 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zmienia się zapis:

jest: zakończenie całości robót – 30 czerwca 2017r.

powinno być: zakończenie całości robót – 5 czerwca 2017r.

- Projekt umowy – załącznik nr 9 do SIWZ

- w § 2 punkt 1 zmienia się zapis:

Termin realizacji:

jest: zakończenie – 30 czerwiec 2017r.

powinno być:  zakończenie – 5 czerwiec 2017r.