UMOWA (projekt)

zawarta w dniu: ..........................2017 r.  w Ustrzykach Dolnych

pomiędzy:

Gminą Ustrzyki Dolne z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, reprezentowaną przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych Pana Bartosza Romowicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Pani Ewy Kaczmaryk - Elmerych,

posiadającą NIP: 689-11-90-300, REGON: 370440070, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a:

.....................................................................................................................................................................

....................................z siedzibą:................................................................................................................

reprezentowaną przez:

....................................................................................................

....................................................................................................

zwanym(ą) dalej WYKONAWCĄ

o  następującej treści:

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

- Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ….................... 2017 r.

§ 2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne”, w tym odebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Proces unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest musi zostać przeprowadzony zgodnie     z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016  poz. 1987            z późn. zm.).

Kod CPV- 90.65.00.00-8 – usługi usuwania azbestu.

- Zakresem przedmiotowym umowy objęty jest odbiór od 36,150 Mg do ok. 40,00 Mg, złożonych na posesjach osób fizycznych płyt azbestowo-cementowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) oraz ich transport i unieszkodliwienie.

- Do oszacowania wielkości zamówienia Zamawiający przyjął, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) waży 0,015  Mg (15,0 kg).

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku zwiększenia ilości płyt azbestowo-cementowych przeznaczonych do unieszkodliwienia.

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest, w celu skontaktowania się z właścicielami/użytkownikami nieruchomości i uzgodnienia terminu odebrania płyt azbestowo-cementowych z terenu nieruchomości.

- Termin odebrania płyt azbestowo-cementowych powinien być dogodny dla właściciela/ użytkownika nieruchomości w terminie od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

- Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.519.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011, Nr 8, poz. 31),

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.)

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973),

- ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na warunkach określonych w złożonej  ofercie oraz w zawartej umowie

- Odbiór, ważenie i transport płyt azbestowo – cementowych winien odbywać się:

- przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.

- własnym specjalistycznym pojazdem, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

- Ważenie odbieranych płyt azbestowo - cementowych  ma  odbyć  się w  obecności oddającego płyty azbestowo-cementowe oraz przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół, który ma zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od której odbierane są płyty azbestowo - cementowe, wskazanie miejsca odebrania płyt azbestowo - cementowych, datę odbioru, ilość odebranych płyt azbestowo - cementowych (w m2 i Mg), łączny koszt odbioru i unieszkodliwienia płyt azbestowo-cementowych od oddającego płyty azbestowo-cementowe oraz pisemne potwierdzenia od osób, od których płyty azbestowo – cementowe zostały odebrane.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowody unieszkodliwienia płyt azbestowo - cementowych, tj. karty przekazania odpadów, protokoły odbioru płyt azbestowo-cementowych od osób uprawnionych oraz kwity wagowe potwierdzające wagę wyrobów zawierających azbest odebranych od osób uprawnionych.

- Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na  szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonywania usługi.

- Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

- Zamawiający upoważnia Krzysztofa Gąsior, pod numerem telefonu 013 460 80 17, pok. Nr 23, do koordynacji działań związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do występowania w imieniu Wykonawcy jest:              
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną, którą wskaże Zamawiający.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2, w terminie od dnia 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się całkowite zakończenie zadania polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu płyt azbestowo – cementowych ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego miejsc składowania oraz dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji z unieszkodliwienia odpadów (karty przekazania odpadów, protokołów odbioru, kwitów z ważenia), w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI

- Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wykaz posesji z zaznaczeniem miejscowości 
i nr domu oraz władającego z imienia i nazwiska, z których odbierze płyty azbestowo - cementowe z miejsc ich tymczasowego złożenia lub po demontażu, według przekazanego pisemnego wykazu i zgodnie z zawartą w wykazie ilością oraz kolejnością. Zmianę kolejności odbioru należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający przekaże spis 
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości odebranych przez Wykonawcę płyt azbestowo – cementowych podlegających unieszkodliwieniu oraz ceny za unieszkodliwienie jednego Mg płyt azbestowo - cementowych

- Wykonawca wykona usługę objętą zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców*

[Następujące części zamówienia wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:*

.......................................................................................................................................................

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych elementów usługi/

......................................................................................................................................................

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia,

.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy z najwyższą starannością.

§ 5

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony określają  wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące całość przedmiotu zamówienia, w tym odbiór, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie 1 Mg zdemontowanych płyt azbestowo – cementowych, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości:

Netto :   ................................................................................................................... zł / 1 Mg

- podatek VAT …..% : .............zł słownie:...................................................................................................................... zł

- Brutto : ............................................. zł / 1 Mg

słownie:......................................................................................................................zł

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie odebrane i unieszkodliwione płyty azbestowo - cementowe, z dokładnością do 1 kg.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu przez siebie całości prac oraz przedstawieniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji z unieszkodliwienia płyt azbestowo - cementowych.

- Zamawiający nie dopuszcza odbioru i płatności częściowych.

- Faktura VAT będzie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie przedłożonego przez niego rozliczenia wykonanych prac związanych z realizacją zadania, wraz z protokołem zrealizowania zadania podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz po przedstawieniu karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 10 dni od dnia otrzymania dokumentów o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie 7 dni. Do czasu zrealizowania wezwania nie może zostać dokonana wypłata wynikająca z faktury VAT.

- Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i pod warunkiem prawidłowości odebranego przedmiotu umowy i przedstawienia wymaganych dokumentów.

- Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca.

- Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 7

KARY UMOWNE

- Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w wysokości  0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniach:

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31),

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz.1089)

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r., Nr 216 poz. 1824),

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.

- Kary, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia  doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że:

- wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- podmiot przyznający dofinansowanie odstąpi od przyznania dotacji.

- Wykonawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380 z późn. zm.).

- Strony nie przewidują możliwości cesji wierzytelności przez Wykonawcę na inne osoby

bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 4 i 5 jest nieważna.

- Strony oświadczają że adresy zamieszczone w umowie stanowią adresy do doręczania korespondencji.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Aneksy i załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r., Nr 216 poz. 1824).

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze polubownej.

- W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze polubownej, strony poddadzą jego rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

.