# UMOWA  ......................

W dniu ..................... 2007r  pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne  38-700 Ustrzyki Dolne  ul. Kopernika 1 zwaną dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez :

1. Burmistrz               -     Henryk Sułuja

z jednej strony, a:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. ...........................  –  ...................................

z drugiej strony , została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez "Zamawiającego" w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia                        29 stycznia 2004r  prawo zamówień publicznych  (Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006r).

§ 2

- Zamawiający zamawia a wykonawca przyjmuje do wykonania  :

prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Poprawa funkcjonalności infrastrukturalnej inicjatyw gospodarczo – społecznych poprzez przebudowę płyty Rynku” w Ustrzykach Dolnych – przebudowa Rynku – pierzeja północna – etap II ” polegające na:

1)  założeniu trawników i obsadzeniu roślinnością

- obsadzeniu rabat, donic i skrzynek

z uwzględnieniem roślinności i materiałów wskazanych w załączniku  – Opis przedmiotu zamówienia który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1.   Wymagany termin realizacji  :

- rozpoczęcie od – po podpisaniu umowy

- założenie trawnika wraz z nasadzeniami w terenach zielonych

– do 15 kwietnia 2007r

- częściowe obsadzenie rabat i donic ( Gloteria, bratki, tuje ) – do 15 kwietnia 2007r

- całość realizacji zamówienia  - do 31 maja 2007r

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren do wykonania zagospodarowania w terminie  do 2 dni od daty podpisania umowy oraz określi niezbędne dane do prawidłowego wykonania robót przez Wykonawcę.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie wykonywanych prac.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren .

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

- Jeżeli okaże się , że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę.

§ 7

1.   Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy zgodne z  ceną ustaloną w  drodze przetargu nieograniczonego , Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

......................................... zł brutto  słownie: ....................................................................

............................................................................

w tym:

  - Roślinność i materiały   -  ........................... zł brutto – wraz z podatkiem VAT

  - Robocizna                   -  ..................              zł brutto  - wraz z podatkiem VAT

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze robót.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

A/   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru               w wysokości 0,05% wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi    w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

B/    Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy               w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

1.    Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i doręczenia faktury.

§ 10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

1.     Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

- § 14

Integralną część składową niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Dokumentacja przetargowa.

- Oferta Wykonawcy

- Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.

ZAMAWIAJCY:                                                                                           WYKONAWCA: