ZP-340/      /2007

##### Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

- Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Ustrzyki Dolne

38 – 700 Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

- Tryb udzielenia  zamówienia :

zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  www.ustrzyki-dolne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać w siedzibie zamawiającego  w godzinach od 800 – 1500 .

Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest                                                    Pan Fryderyk Brózda   - tel. 013 460 80 26

- Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia , informacja o możliwości składania ofert częściowych :

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84  Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29 –go Listopada od km 39+816 do km 40+006 strona prawa

## – długości 189 mb

Zakres robót obejmuje między innymi:

-     rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm   	              -   mb   199,50

- rozebranie obrzeży betonowych 30 x 8 cm		                     -   mb   185,00

- rozebranie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm                -   m2   472,00

- ustawienie na ławie krawężników bet. wibroprasowanych           -  mb    199,50

- ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego                                    -  mb    185,00

- wykonanie chodnika z kostki brukowej grub. 6 cm                       -  m2    427,50

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej grub. 8 cm    -  m2       58,50

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia   - przedmiary robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny słownik zamówień ( CPV) : 45.23.32.22.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej .

- Termin wykonania zamówienia :

rozpoczęcie  -  po podpisaniu umowy

zakończenie  - 30 września 2007 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia            29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

- Informacja na temat wadium :

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty – 100 % znaczenie.

- Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ;

Ofertę należy składać w dni robocze w siedzibie Zamawiającego  w Ustrzykach Dolnych   ul. Kopernika 1  (w sekretariacie) do dnia 07.05.2007r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pok. nr 13  w tym samym dniu         o godz. 930

11.  Termin związania ofertą :

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .

14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Otrzymują :

1 x tablica ogłoszeń

1 x strona internetowa Urzędu Miejskiego

1 x portal internetowy UZP