# Zał. Nr 5

# UMOWA - wzór

zawarta w dniu …………... w  Ustrzykach Dolnych pomiędzy: 
Gminą Ustrzyki Dolne -  ul. Kopernika 1  38-700 Ustrzyki Dolne

reprezentowanym przez:

Burmistrza     -   Bartosza Romowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewa Kaczmaryk - Elmerych

REGON 370440070    NIP 6891190300

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony a:

……………………………………………………………………..

reprezentowanym/ą przez:

…………………………….

…………………………………………………………………...

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Wspólny słownik zamówień (CPV):  71247000-1

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy:

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii”.

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych określa:

a) Dokumentacja projektowa.

b) Oferta przetargowa Wykonawcy robót.

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami prawa,                           w szczególności ustawą prawo budowlane. Wykonawca odpowiada za działania                 i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 2.

- Na podstawie art. 25 Prawa budowlanego do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy :

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział                             w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

- Na podstawie art. 26 Prawa budowlanego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

- Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.

- Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy :

- Udział w naradach koordynacyjnych, które planuje się raz w tygodniu.

- Kontrolowanie budowy minimum dwa razy w tygodniu (niezależnie od terminu narady) oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

- Kontrolowanie zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami a także zasadami wiedzy technicznej,

- Sprawdzanie zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami BHP, oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

- Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy.

- Sprawdzanie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (w tym atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych materiałów i innych wyrobów w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami.

- Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzucenia) materiałów, elementów, sprzętu i urządzeń  przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych.

- Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy i dokumentacją projektową dla  wszystkich asortymentów robót.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie.

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji 
i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Podejmowanie w toku realizacji zadania, wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych.

- Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie 
i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.

- Współdziałanie w rozliczeniu zadania

- Kontrolowanie ilości i terminowości wykonywanych robót

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- Uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji.

- Przygotowanie inwestycji do odbiorów: Sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzanie dokumentacji powykonawczej.

- Sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót.

- Dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą  robót budowlanych.

- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac.

- Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie upoważniony i zobowiązany w szczególności do:

- Finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie  realizacji budowy.

- Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości budowy do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

- Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad.

- Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad.

- Reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli organów Nadzoru Budowlanego w sytuacjach występujących podczas realizacji zadania, jak również zadbanie o przygotowanie przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez Nadzór Budowlany.

- Uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji - Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

- Inspektor Nadzoru w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny wyszczególniający wykonane przez Inspektora prace, oraz poinformuje Zamawiającego o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport będzie zawierał:

- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

- plan robót na kolejny miesiąc

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

- wykaz zgłoszonych roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie, gdy obecność Inspektora Nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia ustnego lub pisemnego.

§ 3.

Personel:

1.	Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski sprawować będzie:

a)	w branży sanitarnej: ………………….. – nr uprawnień …………………………..

2.	Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków spełniać będzie wymagania określone w SIWZ. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot zamówienia dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie inspektora branży sanitarnej” podanym w SIWZ odpowiednią ilość punktów, nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co osoba wskazana uprzednio. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty, wymagane w postanowieniach SIWZ, dokumentujące doświadczenie nowego personelu

§ 4.

Termin realizacji:

1. Termin wykonania zamówienia:

- w okresie realizacji robót budowlanych, których zakończenie jest planowane do dnia 14.08.2018r.

- w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawcy robót budowlanych – ………….……  r.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego w następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, np. wydłużenia się procedury zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowanych objętych nadzorem, wstrzymania, przerwy w realizacji robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych na skutek konieczności wykonania np. robót zamiennych.. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

- § 5*.

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego na podwykonawców.

- Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie następujących prac:

________________________________________________________________

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie, z zastrzeżeniem uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

- Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia podwykonawcy części zamówienia innej niż wskazanej w ust. 2, co najmniej na 21 dni przed zamierzoną datą powierzenia części przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcy.

- Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera wskazanie zakresu przedmiotu umowy przeznaczonego do wykonania przez podwykonawcę, dane identyfikacyjne Podwykonawcy, wzór umowy w sprawie podwykonawstwa oraz planowaną datę powierzenia podwykonawstwa (zawarcia umowy 
o powdykonawstwo).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy                                      z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad powierzoną częścią zadania, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa                 w pkt.13 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 14, w terminie 7 dni Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 12 biorącym udział w pełnieniu czynności nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 17, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

- publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

§ 6.

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wg cen ofertowych:

Brutto ………………………. zł (słownie: …………………….zł.) ), tj. netto ………… plus należny podatek VAT 23 % .

- Cena określona w ust. 1 obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej.

- Cena wynikająca z oferty nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki VAT.

- Podstawą płatności będą wystawiane co miesiąc faktury częsciowe i faktura końcowa, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia płatność wynosić będzie co najmnniej 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca powinien ustalić wysokość wynagrodzenia proporcjonalnie do ilości miesięcy w których będzie świadczył usługę nadzoru inwestorskiego.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą potwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru kompletnych Raportów miesięcznych, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, a wynagrodzenie płatne będzie po rozliczeniu końcowym Wykonawcy robót budowlanych.

- Inspektor będzie wystawiał faktury w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego udokumentowanego zakresu czynności wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

- *Do każdej faktury Wykonawca zobowiązuje się dołączyć potwierdzenie liczby godzin wykonywania przedmiotu umowy w poszczególnych miesiącach w ten sposób, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej w dniu złożenia faktury wykaz przepracowanych godzin w poszczególnych dniach, a Zamawiający potwierdzi w formie pisemnej liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy.

- Płatność należności stwierdzonych fakturami nastąpi w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłaty kwot będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy wykonawcy           Nr …………………………………………………………………………………………..

- **W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców z tytułu wykonania przez nich czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający będzie bezpośrednio regulował należności na rzecz podwykonawców  z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego podwykonawca.

- **W sytuacji opisanej w ust. 12, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na rachunek podwykonawcy bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy do wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.

- **Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

§ 7.

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy również w przypadkach wskazanych w ust. 2

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo zostanie wszczęte postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy, albo zostanie otwarta likwidacja,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpocznie lub opóźni się w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy przez okres dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a nie rozpoczęcie lub opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Wykonawca przerwie realizację zamówienia i nie realizuje go przez okres co najmniej 14 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego do wznowienia świadczenia usługi,

- trzykrotnie stwierdzono naruszenie obowiązków określonych w § 2 niniejszej umowy,

- Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności odstąpienia.

§ 8.

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

    - za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 niniejszej umowy w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia.

    - *za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto objętego brakiem zapłaty lub nieterminową zapłatą,

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- *dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca jako osoba fizyczna prowadząca dzielność gospodarczą  nie zatrudnia pracowników i nie zawiera umów ze zleceniobiorcami

- **  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie traci prawa do kary umownej i odszkodowania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca, wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 9.

Zmiany Umowy

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

    - Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach:

- w przypadku konieczności zastąpienia osób, pełniących nadzór które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy do nadzorowania robót z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

- klęski żywiołowej;

- zmiany sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

- wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego

- zmiany tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany (w przypadku zmiany stawki VAT strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych prac);

- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

- w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

- W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Wykonawca może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy dopiero po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2, bądź odmowy uznania przez Zamawiającego roszczeń.

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

- Wszystkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły  być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Sprawy nieuregulowane

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Zawiadomienie o wyborze oferty

### - Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA