# III.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora  nadzoru  w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zadania inwestycyjnego pn.

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej w gminie Ustrzyki Dolne”

w miejscowościach: Ropienka, Ustjanowa, Ustrzyki Dolne,  Krościenko,          Wojtkówka,  Łodyna,  Hoszów,  Równia

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1) Modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

2) Ocieplenie stropów

3) Ocieplenie ścian zewnętrznych

4) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót i dokumentacja   projektowa.

Planowany okres rozpoczęcia zadania inwestycyjnego - październik 2007 r.

i zakończenie -     wrzesień  2009 r.

Niniejszy projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami  regulującymi tę problematykę

- Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

- Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

- Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

- Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

- Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi protokołami odbioru wykonanych elementów lub robót.

- Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane          w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

- Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązuje się do:

  - stwierdzania gotowości do odbioru,

  - dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od Wykonawcy oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,

  - przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

  - dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

  - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie na minimum 2 razy                 w tygodniu,  w trakcie wykonywania robót przez Wykonawcę.