# UMOWA NR  ....../09/2007/N

o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu  ........  września 2007r  pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne  ul. Kopernika 1   38-700 Ustrzyki Dolne  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrz     -    mgr  inż. Henryk Sułuja

a      ...................................................................................................................................

zwanym/ą  dalej „ Inspektorem Nadzoru”  reprezentowanym/ą  przez:

1.     ................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej w gminie Ustrzyki Dolne”

w miejscowościach: Ropienka, Ustjanowa, Ustrzyki Dolne,  Krościenko,                Wojtkówka,  Łodyna,  Hoszów,  Równia

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1) Modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

2) Ocieplenie stropów

3) Ocieplenie ścian zewnętrznych

4) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

2.   Niniejszy projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

3.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia                    – przedmiar robót

4.  Termin rozpoczęcia robot przez Wykonawcę - październik 2007 r.                                                                    zakończenie  -     wrzesień 2009 r.

§ 2

1.  Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w  specjalności konstrukcyjno          -budowlanej / instalacyjnej oraz jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 - art. 12, 13 i 14)

§ 3

1.  Strony ustalają , że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane,                    art. 25 i  26  (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.  Nr 207,  poz. 2016 i  z  późń  zm)

§ 4

1.  Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocnienia niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego              z Wykonawcą o wykonanie robót budowlano-montażowych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

1.  Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2.  Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

3.  Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, z tym że wartość kosztorysowa tych robót nie może przekroczyć 1% wartości zleconych robót Wykonawcy.

§ 6

- Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru ustala się na podstawie ceny  oferty  brutto w wysokości  ...................... zł

słownie zł : .......................................................................................................................

- W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego (koszty przejazdu, diet, noclegów i inne).

- Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać  udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

4.   Zmiana zakresu  rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje  zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

5.  Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawionego przez Inspektora Nadzoru rachunku.

6.   Ustala się termin zapłaty faktur Inspektora Nadzoru na 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

1.  Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 8

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn lub na wniosek Wykonawcy lub Projektanta.

§ 9

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.   Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

1.  Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron

Zamawiający :                                                                             Inspektor Nadzoru: