# 3.      UMOWA    Nr  .../02/2008/B  -  projekt

W dniu   ……………….. 2008 r.  pomiędzy Gminą  Ustrzyki  Dolne                         ul. Kopernika 1  38-700 Ustrzyki Dolne   NIP  6891190300  REGON 370440070         zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”   reprezentowaną przez:

Burmistrz   -   mgr  inż.  Henryk Sułuja

z jednej strony, a

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

zwaną/ym  dalej "Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

1.   …………………………………………………………………………………

2.   …………………………………………………………………………………

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.                                                         (tekst jednolity Dz. U.  z 2006  nr 164,  poz. 1163 i późniejsze zmiany)

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano               -montażowe zadania pn. „Remont budynku Urzędu Miejskiego                                   - sala konferencyjna”  w m-ci Ustrzyki Dolne

o zakresie rzeczowym obejmującym między innymi :

1.  Roboty budowlano- montażowe

- rozbiórka sufitu podwieszonego - m2 156,

- konstrukcja rusztu i okładzin sufitu podwieszonego - m2 150,

- ścianki działowe z płyt GKf - m2 55,

- uzupełnienie tynków - m2 32,

- szpachlowanie - m2 125,

- malowanie farbą emulsyjną - m2  275

2. Oświetlenie i instalacja elektryczna - oprawy oświetleniowe - szt. 84

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia               – przedmiar robót

3. Wspólny słownik zamówień CPV  45453000, 45310000

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się po podpisaniu umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się  do  15 marca 2008r

§ 3

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:   ………………………...

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  …………………………

§ 4

1. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawa – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych                         i informacji wymaganych tą ustawą.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia , o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , określonym w art.10 – ustawy Prawo Budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia zakończenia terminu przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- z powodu siły wyższej

§ 7

- Strony postanawiają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru aż do czasu usunięcia tych wad.

- Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru.

§ 8

1.  Strony postanawiają , że obowiązującą ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe uwzględniające wszystkie koszty realizacji zadania.

2.  Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą                         brutto:       ………………   zł

Słownie  (brutto):     ………………………………………………………………………

w tym  kwota netto:   ………………… zł

i podatek VAT 22% tj.  ………….…… zł

§ 9

1.  Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi  fakturą końcową po odbiorze końcowym.

2.  Podstawa do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

3.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia.

§ 10

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

1.  Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody spowodowanej działalnością Wykonawcy

.§ 12

1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót                w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.  Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do   Zamawiającego

3.  Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia

4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie nie udzielenia odpowiedzi  na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sadową.

5.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy:

- Oferta Wykonawcy.

- Dokumentacja przetargowa

ZAMAWIAJCY:                                                                    WYKONAWCA: