UMOWA Nr  ....../2008

zawarta w dniu ............... 2008 r w Ustrzykach Dolnych pomiędzy  Gminą Ustrzyki Dolne zwaną w dalszej części  „ Zamawiającym „ reprezentowaną przez :

1.    Burmistrz               -               Henryk Sułuja

z jednej strony, a:

......................................................................................................................................................                                      zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ...............................     -    ............................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie remontu drogi rolniczej o nr działki 116 na długości 900 m

– od km 0+000 – 0+900 w miejscowości Wojtkówka, Gmina Ustrzyki Dolne

Zakres prac obejmuje między innymi:

- Odmulenie przepustu  40 cm  –  17,0 mb

- Pogłębienie istniejących rowów koparka 0,4m3 - gr. kat. IV ze złożeniem urobku na odkład z ręcznym wyrównaniem korony  i skarp rowu – 321,70 m3

- Ręczne ścinanie krzaków porośniętych w rowie z odniesieniem na odległość do 50 m na długości 160 m przy szerokości 3,50 m – 0,056 ha

- Utwardzenie korpusu drogi warstwą tłucznia grub. w-wy 15 cm     – 300,00 m2

- Utwardzenie korpusu drogi pospółką rzeczną grub. w-wy 15 cm  - 2 400,0 m2

Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera załącznik do specyfikacji.

- przedmiar robot.

§ 2

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony jest w przedmiarach robót które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 3

- Termin wykonania przedmiotu umowy  :

- rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

- zakończenie –  30 września 2008r

§ 4

- Z ramienia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie jako inwestora zastępczego Zarządu Województwa – nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił będzie –  P. Ireneusz Culak

- Z ramienia Urzędu Miejskiego nadzór nad zadaniem pełnił będzie

–  mgr inż. Fryderyk Brózda

3.   Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie –  ...........................................

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego , do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych                 ( bez pospółki).

2.    Materiały i urządzenia , o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotów i stosowania w budownictwie

określonym w art.10 – ustawy Prawo Budowlane.

3.    Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności          z Polską Normą  lub aprobatą techniczną.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy:

# Droga Wojtkówka

.................. zł  (netto)  +  podatek VAT – 22%   - co stanowi kwotę brutto: ..................zł

słownie :  .............................................................................................................................

w tym:

- udział Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych  w kosztach ogólnych robót wynosi: .....................  zł

- udział Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kosztach ogólnych robót wynosi:     ...................... zł

2.  Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§ 8

- Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie wg zaawansowania robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Faktury płatne będą w terminie 14 dni od daty złożenia ich u Zamawiającego.

§ 9

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy , ustala się okres gwarancji , który wynosi  1 rok.

§ 10

1.  Strony ustalają , ze obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

A/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0,02% wynagrodzenia ustalonego w umowie  za przedmiot odbioru za każdy dzień

zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi w wyso-

kości 0,02% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %

wynagrodzenia umownego.

B/  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości

5% wynagrodzenia umownego.

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych , liczonych za każdy

dzień opóźnienia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy.

§ 12

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót                    w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie o którym mowa w ust.3 , Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy                           Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego .

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach , 3 egzemplarze dla Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Zawiadomienie o wyborze oferty.

- Szczegółowy kosztorys ofertowy.

- Dokumentacja przetargowa.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: